9

ESITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE HELSINGIN KUVATAIDELUKION KEITTIÖN JA RUOKASALIN PERUSPARANNUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI

Kv 2010-750

Kiinteistökartta H4P1, Torkkelinkatu 6, 00500 Helsinki

Tiivistelmä	Helsingin kuvataidelukion keittiö ja ruokasalitilat perusparannetaan ja ahdas oppilasliikenteen ruuhkauttava käynti kellariin korvataan uudella oppilasturvallisuutta lisäävällä. Lisäksi rakennetaan aulatilan yhteyteen viisi uutta oppilas wc-tilaa ja yksi esteetön wc. Ykköskerrokseen rakennetaan korvaavat vahtimestarin tilat, koska portaiden tieltä joudutaan purkamaan vanhat.

Arkkitehtitoimisto Perko Oy on koonnut 25.2.2010 päivätyn hankesuunnitelman.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1.

Opetuslautakunta on 29.3.2010 / 67 § päättänyt hyväksyä omalta osaltaan Helsingin kuvataidelukion ruokahuollon tilojen perusparannuksen ja muutoksen 25.2.2010 päivätyn hankesuunnitelman sekä antanut kiinteistöviraston tilakeskukselle puoltavan lausunnon 25.2 2010 päivätystä hankesuunnitelmasta. Opetuslautakunnan lausunto on päätös-

historiassa, joka on liitteenä 2.

Helsingin kuvataidelukion yhteenlaskettu ruokailijamäärä on noin 500. Nykyisellään ruokailutilassa on noin 100 paikkaa. Paikkojen lisäys ja keittiökoneiden uudelleenjärjestely, sekä ilmastoinnin tehostaminen viranomaisvaatimusten mukaisiksi lisäävät ruokailutilanteen viihtyisyyttä.

Hankesuunnitelman mukainen perusparannus mahdollistaa keittiöhenkilökunnan asianmukaisen työskentelyn, ja lisää oppilasturvallisuutta.  Uudet oppilas-wc-tilat ovat ympäristökeskuksen vaatimusten mukaiset.

Hankkeen laajuus	Hankkeen laajuudet ovat

Kellari:

-	hyötyala 430 hym²

-	bruttoala 633 brm²

1.kerros

-	hyötyala 8 hym²

-	bruttoala 82 brm²

Kustannukset ja vaikutukset käyttötalouteen

HKR- Rakennuttajan laatiman kustannusarvion mukaan hankkeen rakennustyön kustannukset ovat 1 650 000 euroa arvonlisäverottomana eli 2 308 euroa / brm2 ja arvonlisäverollisena 2 000 000 euroa, eli 2 797 euroa / brm2, kustannustasossa 11/2009, RI = 125,8 ja THI = 144,8.

Helsingin kuvataidelukion nykyinen vuokra on 530 328 euroa vuodessa ja 44 194 euroa kuukaudessa. Muutos aiheuttaa 13 300 euron lisäyksen kuukausivuokraan 3 %:n tuottovaateella ja 15 vuoden takaisinmaksuajalla.

Opetuslautakunta on 23.3.2010 sitoutunut perusparannuksen jälkeiseen kokonaisvuokran nousuun hyväksyessään 25.2.2010 päivätyn Helsingin kuvataidelukion ruokahuollon tilojen perusparannuksen ja muutoksen hankesuunnitelman.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hanke sisältyy valtuuston talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuosiksi 2010 - 2014 vuosina 2010 - 2011 toteutettavana hankkeena.

Alustava rakennusaika on 4/2011 - 9/2011. Kiinteistön ylläpidosta vastaa kiinteistöviraston tilakeskus.