PÄIVÄKOTI LINNUNLAULUN KOSTEUSVAURIOKORJAUSTEN JA TILAMUUTOSTEN HANKESUUNNITELMA

Khs 2010-989

Talous- ja suunnittelukeskus (22.6.2010)

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa päiväkoti Linnunlaulun kosteusvauriokorjausten ja tilamuutosten hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeessa toteutetaan välttämättömät korjaukset ja tilankäyttöä tehostavat tilamuutokset enimmäishintaan (alv 0%) 3,1 milj. euroa kustannustasossa 2/2010, kun RI=126,2 ja THI=146. Kiinteistölautakunta on sisällyttänyt hankkeen kustannukset talousarvioehdotukseensa vuodelle 2011.

Rakennuksen pinta-ala on 2200 brm2 ja rakennus on suojeltu. Ilmanvaihdon uusiminen toteutetaan koko rakennukseen ja muut korjaustyöt vain päiväkodin tiloihin. Päiväkodin pinta-ala on 899 htm2 ja. Kohteen vauriot ongelmien ja korjaustarpeiden kiireellisyyden vuoksi korjaussuunnittelu käynnistettiin välittömästi ja korjaustyöt aloitetaan kesäkuussa 2010. Hanke valmistuu toukokuussa 2011.

Suojellun rakennuksen toiminnassa säilyttäminen vaatii perusteellisia korjaustoimenpiteitä rakenteisiin. Alapohjarakenne uusitaan, perustuksia korjataan, rakennus salaojitetaan ja pinta- sekä kattovesien ohjausta parannetaan. Ilmanvaihtojärjestelmä uusitaan vastaamaan käyttötarkoitusta ja takaamaan käyttäjille parempi sisäilman laatu. Samalla saadaan myös energian säästöä. Toisen kerroksen lasten wc-tiloissa joudutaan uusimaan vedeneristykset ja pintamateriaalit vesivahinkojen syntymisen ehkäisemiseksi. Korjauksen yhteydessä ensimmäiseen kerrokseen toteutetaan tilat uudelle lapsiryhmälle entisiin toimistotiloihin. Päiväkotitilan lisääminen on perusteltua kantakaupungissa lisääntyneen lapsimäärän takia.

Kiinteistölautakunta (4.5.2010)

Lautakunta päätti

-	esittää kaupunginhallitukselle 15.4 2010 päivätyn päiväkoti Linnunlaulun kosteusvauriokorjausten ja tilamuutosten hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 2 200 brm2 ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 3 105 000 euroa ja arvonlisäverollisena 3 603 000 euroa, RI = 126,2 ja THI = 146 kustannustasossa helmikuu 2010 ehdolla, että sosiaalivirasto puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä.

-	oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

-	esittää, että kaupunginvaltuusto oikeuttaa kiinteistölautakunnan sitomaan määrärahoja tuleville vuosille hankkeen toteuttamisen edellyttämälle ajalle enimmäishinnan puitteissa.

Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle, sosiaalivirastolle, HKR-Rakennuttajalle ja kiinteistöviraston tilakeskukselle.