HANKESUUNNITELMA

KONTULAN LIIKUNTAPUISTON

TEKOJÄÄKENTÄN JA

KUMIROUHETEKONURMEN

UUDISRAKENTAMINEN

HELSINGIN KAUPUNKI

LIIKUNTAVIRASTO

KÄPYLÄN LIIKUNTAPUISTON

HANKESUUNNITELMA

KONTULAN LIIKUNTAPUISTON TEKOJÄÄKENTÄN JA KUMIROUHETEKONURMEN UUDISRAKENTAMINEN

Sisällysluettelo

YHTEENVETO	3

1. LÄHTÖKOHTA	4

2. HANKKEEN TOIMINNAN KUVAUS JA LAAJUUS	5

2.1	Käyttäjät	5

2.2	Liikenne ja pysäköinti	6

2.3	Palvelut ja henkilökunta	6

3. HANKKEEN SIJAINTI	6

3.1 Sijainti, osoite ja nykytilanne	6

3.2 Kaavatilanne ja hallinto	6

3.3 Hankkeen koko	6

4. HANKKEEN RAKENNUSPAIKKA JA SEN RAKENTAMISKELPOISUUS	6

5. HANKKEEN LAATUTASO	7

6. KUSTANNUSTIEDOT	7

7. AIKATAULU	7

8. RAHOITUSSUUNNITELMA	8

9. KÄYTTÖTALOUS JA HENKILÖSTÖ	8

10. TOTEUTUS JA YLLÄPITOVASTUU	8

11. MUUT TARVITTAVAT SELVITYKSET	8

12. YHTEENVETO JA PÄÄTÖSEHDOTUS	9

# YHTEENVETO

Hanke on Helsingin kaupungin liikuntapoliittisen ohjelman 2001--2010 mukainen. Talviliikuntamahdollisuuksien ylläpitäminen Helsingin luonnonolosuhteissa on vaativaa ja kallista. Luonnonjäällä on ollut mahdollista luistella vain satunnaisesti, talvea 2010 lukuun ottamatta. Tekojääradat ovat luotettavuuden ja suosion ansiosta merkittäviä liikuntapaikkoja nyt ja tulevaisuudessa. Ne ovat käyttökustannuksiltaan edullisia, kun tarkastellaan käyntikertakohtaisia toimintakuluja. Tekonurmipintaiset tekojääradat ovat liikuntakäytössä myös kesäisin.

Kontulan liikuntapuiston kokonaispinta-ala on 7 ha. Kokonaistavoitteena on koko liikuntapuiston palvelutarjonnan ja liikunnallisten suorituspaikkojen laadun kohottaminen. Hankesuunnitelma perustuu 2010 päivitettyyn yleissuunnitelmaan sekä laadittuihin toteutussuunnitelmiin.

Tavoitteena on muuttaa nykyinen luonnonjääkenttä Itä-Helsingin ensimmäiseksi tekojääkentäksi. Samalla kentän kivituhkapinta muutetaan FIFAn Star 2 vaatimukset täyttäväksi kumirouhetekonurmeksi.

Hankesuunnitelma käsittää kumirouhetekonurmikentän ja tekojääradan uudisrakentamistyön, kentän jäähdytysjärjestelmien rakentamisen, teknisen huoltorakennuksen, lähiliikuntapaikan sekä lähialueiden maa- ja vihertyöt.

Hankesuunnitelmassa ei ole huomioitu olemassa olevan huoltorakennuksen laajennusta, sillä huoltorakennuksen laajennus ei ole välttämätön toimenpide tekojääradan kannalta.

# 1. LÄHTÖKOHTA

500 m säteellä Kontulan liikuntapuistosta on ala- ja yläasteen koulu, lukio, päiväkoti, asukaspuisto ja seurakunnan tilat. Koululaisten ohjattua iltapäivätoimintaa järjestetään useassa pisteessä.

Palveluverkko niminä:

Kontulan ala-asteen koulu

Helsingin yhteislyseo

Päiväkoti Kontula, (esiopetusta)

Perhetalo Naapuri  (iltapäivä- ja leikkipuistotoimintaa)

Iltapäivätoiminta / Kontulan liikuntapuisto

Iltapäivätoiminta / Kontulan ala-aste

Iltapäivätoiminta / Mellunkylän srk

Toimintakeskus Tanhua (Kehitysvammahuollon päivätoiminta)

Kontulan liikuntapuiston kehittämisen tavoitteena on luoda edellytykset korkeatasoisen liikuntakeskittymälle. Tavoitteena on alueen virkistys- ja liikuntatoimintojen monipuolistaminen, ympäristön viihtyisyyden lisääminen sekä alueen hoidon, ylläpidon ja valvonnan edellytyksien parantaminen.

OTE YLEISUUNNITELMASTA

# HANKESUUNNITELMA-ALUEEN RAJAUS

# 2. HANKKEEN TOIMINNAN KUVAUS JA LAAJUUS

## Käyttäjät

Lähialueen asukkaat, alueen urheiluseurat ja koulut.

## Liikenne ja pysäköinti

Liikuntapuistolla on oma pysäköintialue. Se sijaitsee alueen koilliskulmassa, hankerajauksen ulkopuolella.

## Palvelut ja henkilökunta

Liikuntapuistossa on hyväkuntoinen huoltorakennus. Vanha varastorakennus paloi kesällä 2009. Varastorakennuksen tilalle rakennetaan tekninen huoltorakennus, jossa on tilat jäänhoitokoneelle ja kentän kylmäkoneille.

Liikuntapuistossa on vakituista henkilökuntaa.

# 3. HANKKEEN SIJAINTI

## 3.1 Sijainti, osoite ja nykytilanne

Kunta 		Helsinki

Kaupunginosa	Kontula

Kortteli		47 Mellunkylä

Osoite 		Tanhuantie, 00940 Helsinki

Kontulan liikuntapuisto

## 3.2 Kaavatilanne ja hallinto

Kontulan liikuntapuisto kuluu 18.1.2002 vahvistettuun asemakaavan nro 10617. Liikuntapuiston alue on merkitty urheilu- ja virkistyspalvelualueeksi (VU).

## 3.3 Hankkeen koko

Tavoitteena on muuttaa nykyinen luonnonjääkenttä Itä-Helsingin ensimmäiseksi tekojääkentäksi. Samalla kentän kivituhkapinta muutetaan kumirouhetekonurmeksi.  Uudisrakennustyöhön kuuluu myös kentän salaojituksen rakentaminen, suoja-aitojen ja –verkkojen uusiminen sekä hulevesijärjestelmän rakentaminen.

Hankkeeseen kuuluu lisäksi tekojään jäähdytysjärjestelmän kenttäputkiston asennus, kylmäkoneisto ja lauhdutusjärjestelmä. Kentän eteläreunalle rakennetaan 215 kerrosneliömetrin tekninen huoltorakennus sekä 90 kerrosneliömetrin lauhdutin tila. Tekniseen huoltorakennukseen tulee tilat jäänhoitokoneelle ja kentän kylmäkoneille.

Kumirouhetekonurmikentän pelialue on kooltaan 65 x 105 m. Kumirouhetekonurmialueen pinta-ala on 8625 m2.

Kentän pohjoispuolelle rakennetaan huoltorakennukselle uusi huoltopiha. Kentän käyttäjille, lähinnä luistelukautta ajatellen, rakennetaan huoltorakennuksen eteläpuolelle joustopäällystealue. Pienten lasten toiminta-alue uusitaan.

Aidatun kenttäalueen ulkopuolelle rakennetaan hyvätasoinen lähiliikuntapaikka. Lähiliikuntapaikka on kaikkien käytössä ilman käyttömaksua, vuoden jokaisena päivänä, läpi vuoden.

Liikuntapuiston sisääntuloväylien linjausta parannetaan ja ne asfaltoidaan. Kentän itäpuolinen yleisurheilun suorituspaikka peruskorjataan ja alueella varaudutaan lumen läjitykseen ja poisajoon.

# 4. HANKKEEN RAKENNUSPAIKKA JA SEN RAKENTAMISKELPOISUUS

Alueella on suoritettu pohjatutkimus. Maaperätiedot eivät ole este rakentamiselle.

# 5. HANKKEEN LAATUTASO

Hankkeen toteutuksessa noudatetaan hyvää laatutasoa.

Alue rakennetaan ympäristön vaatimusten mukaisesti siten, että ne otetaan huomioon rakenneratkaisuja valittaessa.

Kentän päällysteenä käytetään kumirouhetekonurmea, joka täyttää FIFAn 2-Star vaatimukset. Kentän väri on vihreä. Tekonurmi on Suomen olosuhteisiin soveltuvaa.

# 6. KUSTANNUSTIEDOT

Suunnitelmien perusteella laaditun enimmäishintalaskelman mukaan hankkeen rakentamisen kustannukset ovat, lisä- ja muutostyövarauksin sekä tarvittavin suunnittelu-, perustus-, sähkö, vesi- ja viemäriliittymäkustannukset huomioiden 3. 350.000,00 € (alv 0%). Arvioituun kustannusennusteeseen ei sisälly käyttökustannuksiin varattavia varuste- ja laitehankintoja.

Kenttärakentaminen, maatyöt, aidat, yleisurheilun suorituspaikat,

huoltopihat, alueelliset vihertyöt ja kevyen liikenteen väylät

1.015.000 €

Kentän jäähdytysjärjestelmän kustannusarvio hintatasoon 2/2010

Kenttäputkisto	   190.000 €

Kylmäkontti		   840.000 €

Sähkö ja LVI 	     60.000 €

Yhteensä	 	1.090.000 €

Lähiliikuntapaikka

225.000 €

Tekninen huoltorakennus

720.000 €

Suunnittelu- ja rakennuttamistehtävät

300.000 €

Teknisen huoltorakennuksen pohjapiirros

# 7. AIKATAULU

Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa kaupunginhallituksen hyväksyttyä hankesuunnitelman. Töiden on arvioitu valmistuvan joulukuuhun 2011 mennessä.

# 8. RAHOITUSSUUNNITELMA

Hankkeeseen tulee varata 3.350.000,00 € (alv 0%).

Lautakunta on hyväksynyt hankkeeseen rahoitusta seuraavasti:

vuoden 2010 talousarviossa on 700.000 € (alv 0%)

vuoden 2011 talousarvioesityksessä on 2.000.000 € (alv 0%)

Opetus- ja kulttuuriministeriön on myöntänyt hankkeelle avustusta liikuntapaikkojen perustamishankkeista 650.000 €.

# 9. KÄYTTÖTALOUS JA HENKILÖSTÖ

Liikuntapuiston toiminnasta vastaa ulkoliikuntaosaston henkilökunta.

Hankkeen elinkaari- ja käyttötalouslaskelmaa ei ole tehty.

# 10. TOTEUTUS JA YLLÄPITOVASTUU

Toteutusvastuu on liikuntaviraston teknisellä yksiköllä ja ylläpitovastuu ulkoliikuntaosastolla.

# 11. MUUT TARVITTAVAT SELVITYKSET

Teknisen huoltorakennuksen toteutussuunnittelu ja lähiliikuntapaikan toteutussuunnittelu on kesken. Suunnitelmat valmistuvat elokuussa 2010.

# 12. YHTEENVETO JA PÄÄTÖSEHDOTUS

Lautakunta päättänee hyväksyä Kontulan liikuntapuiston tekojääkentän ja kumirouhetekonurmen uudisrakentamisen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäishinta jo käytetyin suunnittelu- ja valmistelukustannuksin, lisä- ja muutostyövarauksin sekä tarvittavin sähkö-, vesi- ja viemäriliittymin on 3.350.000,00 € (alv  0 %).

Arvonlisäverollinen enimmäishinta

4.087.000,00 € (3.350.000,00 € + alv 22 % 737.000,00 € )