MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN LIIKUNTAVIRASTOLLE HIETARANNAN TÄYTTÖALUEEN

MAAPERÄN PUHDISTAMISEN LISÄKUSTANNUKSIIN

Khs 2010-1834

Liikuntavirasto 1.10.2010:

Helsingin kaupungin liikuntavirasto on hakenut 28.1.2008 määrärahaa 450 000 euroa Hietarannan täyttöalueen pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi (Khs/Kj 1, päätösluettelo 8/2008, asia 1, 20.2.2008). Hietarannassa oli todettu jätteensekaista täyttömaata.

Alueen maaperässä todettiin kohonneita epäorgaanisten haitta-aineiden sekä PAH- yhdisteiden ja hiilivetyjen pitoisuuksia. Pilaantunut täyttö on arviolta peräisin 1800 – 1900 lukujen vaihteesta. Kohteeseen on laadittu riskinarvio, jonka mukaan kohteesta ei aiheudu ympäristö- tai terveysriskiä sen nykyisessä käytössä.

Alueelle rakennetaan kahvila- ja pukuhuonerakennusta. Alueen maaperä kunnostettiin syksyllä 2009 ja se toteutettiin massanvaihdolla ja eristämällä. Työ tehtiin tuolloin suunnitelmien mukaisella rakentamisen vaatimalla alueella. Kunnostus oli tarkoitus aloittaa alkusyksyllä 2008, mutta työ voitiin aloittaa vasta syksyllä 2009. Pilaantuneen maaperän kunnostussuunnitelman 29.11.2007 mukaan toteutetun puhdistuksen kunnostuskustannukset olivat 450 000 euroa.

Kunnostustyö vaati 2009 kuljetuksia alkuperäistä matkaa kauemmas lähimmän vastaanottopaikan kapasiteetin täytyttyä. Rakennustyön aikana 2010 syksyllä on jouduttu poistamaan tukimuurin ja mm. rakennuksen viemärikanavan alueelta lisää noin 2500 m³ pilaantunutta maata Humppilaan ja Anjalankoskelle. Lisäkustannus on urakoitsijan mukaan noin 150 000 euroa.

Liikuntatoimi esittää, että Hietarannan täyttöalueen pilaantuneen maaperän lisäpuhdistamiseen varataan 150 000 euroa esirakentamismäärärahoja vuodelle 2010.

Kaupunginjohtaja 20.2.1008:

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä myöntää liikuntavirastolle vuoden 2008 talousarvion alakohdasta 8 01 02-11 alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet,

450 000 euroa käytettäväksi Hietarannan täyttöalueen pilaantuneen maaperän puhdistamiseen.