MÄÄRÄRAHAN HAKEMINEN TORPPARINMÄEN ITÄOSAN (NOTAARINTIEN) UUDEN ASUNTOALUEEN ESIRAKENTAMISTA VARTEN VUODELLE 2010

HKR 2010-250

Torpparinmäen itäosan asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 11625) hyväksyttiin Helsingin kaupunginvaltuustossa 24.8.2008, § 213. Yleisten töiden lautalunta on hyväksynyt Notaarintien katusuunnitelman 27.8.2009, § 470. Uuden pientaloalueen kunnallistekniset suunnitelmat ovat viimeisteltävinä ja ne valmistuvat helmikuussa 2010.

Kunnallisteknisistä suunnitelmista ovat ensimmäisinä valmistuneet kaava-alueen alueellinen esirakentamissuunnitelma kiinteistöviraston geoteknisen osaston toimesta (GEO 11563, 7.10.2009). Suunnitelman mukaan arvioitu stabiloinnin määrä on noin 287 000 jm, mistä tonttien osuus on noin 168 400 jm, katualueiden noin 19 100 jm ja meluvallin sekä maisemavallin osuus noin 81 500 jm. Ruokamultakerroksen alla olevan stabiloitavan saven paksuus vaihtelee 4 -18 metriä pääsääntöisesti pohjoista kohti paksuntuen.

Suunnitelman perusteella kaava-alueen esirakentamisesta on järjestetty urakkakilpailu ja urakoitsijan valinta on päätetty yleisten töiden lautakunnassa 26.1.2010, § 43. Stabilointiurakka valmistuu syksyllä 2010, minkä jälkeen voidaan aloittaa alueen vesihuollon, katujen ja muun kunnallistekniikan rakentaminen. Tämän hetken aikataulun mukaan uuden kaavan mukaisten 35 uuden pientalon rakentaminen voisi käynnistyä alkukesästä 2011.

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi rakennusviraston käyttöön Torpparinmäen itäosan esirakentamiseen 2 700 000 euroa talousarviokohdasta 8 01 02 (esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet). Torpparinmäen itäosan uusi Notaarintien asuntoalue on merkittävä pientaloalue, jossa alueellinen esirakentaminen on tarpeen laadukkaan kunnallistekniikan ja asunto-ohjelman toteuttamista varten.

Lisätiedot:
Miettinen Markku, projektinjohtaja, puhelin 310 38549

RAKENNUSVIRASTO

| Matti-Pekka Rasilainen |  | Raimo K. Saarinen |
| --- | --- | --- |
| kaupungininsinööri |  | osastopäällikkö |

Kirje: 2010 HKR 11

Vastaanottajat:

Kaupunginhallitus

PL 1 (Pohjoisesplanadi 11-13)

00099 HELSINGIN KAUPUNKI