| HELSINGIN KAUPUNGIN HISSIPROJEKTIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 |  |
| --- | --- |

Hissiprojekti

Helsingin kaupungin hissiprojekti käynnistettiin kevättalvella 2000. Ensimmäinen toimintajakso kesti vuoden 2001 loppuun. Toinen projektijakso päättyi vuoden 2004 loppuun. Kaupunginhallitus päätti 20.12.2004, että hissiprojektin jatketaan 2005 – 2008.

Hissiprojektilla on ohjausryhmä ja sen kokoonpano on tämän toimintakertomuksen liitteenä 1. Ohjausryhmän puheenjohtaja vaihtui keväällä (31.5.2006) kun puheenjohtaja Jussi Kautto siirtyi eläkkeelle.

Ohjausryhmä kokoontui vuonna 2006 neljä kertaa.

Hissiprojektin tehtävä

Vuosien 2004 - 2008 asunto-ohjelman Helsingin kaupungin hissiprojektin tavoitteena on edistää puuttuvien hissien rakentamista olemassa olevassa asuntokannassa.

Projektin tavoitteena on edistää valtion hissiavustusten käyttöä tiedotuksen ja neuvonnan avulla, kehittämällä hissirakentamiseen liittyviä prosesseja, säännöksiä, hissirakentamisen tekniikkaa sekä hissien sijoittamista vanhaan rakennukseen. Hissiprojektin pääpaino kohdistuu yleiseen koko kaupunkia koskevan toiminnan ohella erikseen valittaville alueille ja kohteisiin, joilla hissien puute ja tarve on suurin.

Ohjausryhmän toiminta

Projektin ohjausryhmässä on pyritty sovittamaan eri viranomaisten yhteistyötä ja säännösten soveltamista. Ryhmä on ohjannut hissiasiamiehen työtä ja ottanut kantaa hissihankkeiden totutuksessa esille nousseisiin asioihin. Lisäksi ohjausryhmä on käynnistänyt tarjousasiakirjojen kehittämisen hissihankkeiden tarpeisiin sekä valmistellut osaltaan Helsingin kaupungin lausuntoa asunto-osakeyhtiölain valmistelussa.

Hissiprojekti järjesti kaupungintalon auditoriossa tammikuussa seminaarin alalla toimiville eri yhteistyökumppaneille. Koulutustilaisuudessa esiteltiin alan kehitystä ja annettiin neuvoja käytännön esimerkein uusimmista hankkeista.

Hissiprojekti järjesti yhteistyössä rakennusvalvontaviraston kanssa marraskuussa Helsingin Tapulikaupungin taloyhtiöiden asukkaille Hissi-info tilaisuuden.

Kaupunginhallitus myönsi 20.12.2005 lähiörahastosta kaupunkisuunnitteluvirastolle 30 000 euroa hissien rakentamisselvitykseen. Kohteena on 1950- ja 1960- luvuilla rakennetut asuinkerrostalot. Selvitys valmistui vuonna 2006. Ohjausryhmä tutustui selvitykseen.

Hissi-neuvonta

Projektin tiedotuksen neuvontakohteina ovat olleet ensisijaisesti lähiövyöhykkeen asunto-osakeyhtiöt.

Hissiprojekti ja sen tavoitteet on saatu hyvin esille paikallisissa ja ammatillisissa lehdissä, joissa julkaistiin vuonna 2006 noin 15 artikkelia.

Ylen -aikaisen päivälähetyksessä 16.11.2006 hissiasiamies oli asukkaiden tentattavana suorassa lähetyksessä.

Televisiossa hissiasiat olivat esillä joitakin kertoja vuoden aikana. Hissiprojektilla oli 27.4.2006 messuosasto kevään Taloyhtiötapahtumassa Wanhassa Satamassa.

Hissiprojekti oli Helsingin kaupungin sosiaaliviraston kehittämisyksikön kanssa yhteisellä osastolla HYVÄ IKÄ -messuilla 21.9.- 23.9.2006 Helsingin messukeskuksessa.

Hissiasiamies neuvoi taloyhtiöiden hallitusten kokouksissa, yhtiökokouksissa ja paikan päällä mm. porrashuoneissa taloyhtiön edustajia siitä miten hissihanke voidaan käytännössä toteuttaa.

Vuoden 2006 aikana 42 uuden taloyhtiön edustajat olivat yhteydessä hissiasiamieheen. Hissittömiä porrashuoneita näissä yhtiöissä oli kaikkiaan 129. Projektin toiminta-aikana, vuosina 2000 - 2006 neuvontayhteys on ollut yhteensä 375 taloyhtiöön, joissa on ollut hissittömiä porrashuoneita yhteensä 1333.

Hissiasiamies on luennoinut järjestäjien pyynnöstä Helsingin kokemuksista eri kaupunkien ja kuntien ym. järjestäjien toteuttamissa hissiseminaareissa. Tilaisuuksia on ollut mm. tammikuussa Oulun kaupungin järjestämä kaksipäiväinen seminaari. Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien taloyhtiöitä on muutaman kerran vuoden aikana autettu ”seutuyhteistyön merkeissä” hissihankkeiden edistämiseksi.

Hissiprojekti ohjausryhmän puheenjohtaja ja hissiasiamies kävivät virkamatkalla hissimessuilla Milanossa marraskuussa. Matka oli Suomen Hissiurakoitsijayhdistyksen järjestämä opintomatka.

Luetteloa palveluhakemistossa olevista hissisuunnittelusta kiinnostuneista arkkitehti- ja insinööritoimistoista päivitettiin jatkuvasti. Hissiasiamiehen ylläpitämään rekisteriin tuli uusia myös rakennusurakoitsijoita, jotka haluavat toteuttaa taloyhtiöiden hissihankkeita.

Hissihankkeet v.2000- 2006

Vuonna 2006 Helsingissä aloitettiin 75 hissin rakentaminen. Näihin Valtion asuntorahasto ARA on myöntänyt tukea 6.55 milj euroa. Helsingin kaupungin panostus näihin hankkeisiin tulee olemaan 1.34 milj. euroa.

Oheisessa taulukossa on esitetty hissihankkeet Helsingissä vuosina	1998 – 2006, rakennettujenhissien lukumäärä, ARA:n avustus ja

kaupungin avustus vuosittain.

| Vuosi | Hissien lkm. | ARA:n avustus | Helsingin kaupungin avustus näissä hankkeissa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1998 | 9 | 566 464 € | 0 € |
| 1999 | 32 | 1 818 403 € | 0 € |
| 2000 | 39 | 2 067 643 € | 122 710 € |
| 2001 | 39 | 3 195 189 € | 695 171 € |
| 2002 | 43 | 3 220 647 € | 713 890 € |
| 2003 | 43 | 3 071 246 € | 648 550 € |
| 2004 | 57 | 4 216 410 € | 935 400 € |
| 2005 | 85 | 6 722 540 € | arvio 1 400 000 € |
| 2006 | 75 | 6 547 680 € | arvio 1 340 000 € |

Huom. vuosien 1998 – 2001 avustukset muunnettu euroiksi.

Toteutuneiden hissihankkeiden määrä laski edellisestä vuodesta. Varsinaista syytä tähän ei ole tiedossa, mutta arvellaan, että taloyhtiöt jäivät odottamaan uuden asunto-osakeyhtiölain valmistumista. Uudessa laissa on helpommat päätöksentekomahdollisuudet kustannusten jyvittämiseen kuin nykyisessä..

Suurin määrä hisseistä toteutetaan perusparannusten yhteydessä isoihin hankkeisiin ja nyt jaksolle ei osunut sellaisia perusparannushankkeita. Liitteenä 3 on erittely siitä kuinka hankkeet jakaantuivat asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden kesken

Kiistelyt asemakaavassa suojeltujen porrashuoneiden varustamisesta hissillä jatkuivat eri oikeusasteissa. Päätösten saaminen asiasta viivytti myös osaltaan keskustan hankkeiden päätöksiä taloyhtiöissä. Epäselvyydet lähiövyöhykkeen talokannan suojelutavoitteista hämmensivät myös taloyhtiöiden päätöksentekoa.

Liitteet

1.	Hissiprojektin ohjausryhmän jäsenet 2006

2	Taulukko hankkeista

3	Hankkeiden jakaantuminen vuokra ja omistushankkeisiin

Hyväksytty hissiprojektin ohjausryhmän kokouksessa 24.4.2006

HISSIPROJEKTIN OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANO VUONNA 2006

HELSINGIN KAUPUNKI, Talous- ja suunnittelukeskus

Kehittämisosasto

Asuntoinsinööri Seppo Kauhanen, puheenjohtaja.

KIINTEISTÖVIRASTO, Asuntoasiainosasto, korjausrahoitus

Peruskorjausinsinööri Toivo Hämäläinen

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO, Korjaustoimisto

Projektipäällikkö Kari Nauska

TERVEYSKESKUS, Viiskulman Terveysasema

Ylilääkäri Aulikki Pitkänen

PELASTUSLAITOS, Riskienhallintayksikkö

Palotarkastaja Tomi Pursiainen

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO, Asemakaavaosasto

Arkkitehti Johanna Mutanen

SOSIAALIVIRASTO, TOIMIVA KOTI

Toiminnanjohtaja Tiina Petäjävaara

RAKENNUSVALVONTAVIRASTO, Kaupunkikuvaosasto

vs. yksikön päällikkö Hannu Havas

KAUPUNGINMUSEO, Kulttuuriympäristö

Yksikön päällikkö Anne Mäkinen,

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto

Asuntoneuvos Riitta Kimari

VALTION ASUNTORAHASTO

Toimistoarkkitehti Tuomo Ikävalko

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO/

Uudenmaan Asuinkiinteistöyhdistys

Vastaava lakimies Mia Pujals

HELSINGIN KAUPUNKI, Talous- ja suunnittelukeskus

Kehittämisosasto

Hissiasiamies Erkki Holappa, sihteeri

| Avustuspäätökset v. 2006 091 Helsinki - tilanne 12.01.2007 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nimi | Yhtiömuoto | Kpl | Osoite | Diaari |
| Aravakruunu Oy Svanströminkuja 5-7 | vuokra | 10 | Aleksis Kiven katu 19 | 11457/731/2005 |
| Asunto Oy Itä-Viertotie 32 | asoy | 1 | Hämeentie 32 | 11143/731/2005 |
| Asunto Oy Kaarelantie 97 | asoy | 7 | Kaarelantie 97 | 11686/731/2005 |
| Asunto Oy Maariankatu 14 D-porras |  | 1 | Mariankatu 14 | 11146/731/2005 |
| Asunto Oy Oulunkyläntori 2 | asoy | 3 | Oulunkylän tori 2 | 11782/731/2005 |
| Asunto Oy Talontie 3-5 | asoy | 1 | Talontie 3-5 | 11785/731/2005 |
| Asunto-Osakeyhtiö Lapinlahdenkatu 19 | asoy | 3 | Lapinlahdenkatu 19/Lapinrinne 4 | 11202/731/2005 |
| Asunto-Oy Punavuorenkatu 4 A-porras | asoy | 1 | Punavuorenkatu 4 | 11747/731/2005 |
| Asunto-Oy Suursuontie 6 | asoy | 4 | Suursuontie 6 | 11739/731/2005 |
| Asunto-osakeyhtiö Edelfeltintie 10 | asoy | 1 | Edelfeltintie 10 | 11832/731/2006 |
| Asunto-oy Tuhkimontie 8 | asoy | 1 | Tuhkimontie 8 | 12249/731/2006 |
| Finlands Svenska Söndagsskolförbund r.f Bertahemmet, A-osa | vuokra | 2 |  | 12263/731/2006 |
| Jakomäen Kiinteistöt Oy Kankaretie 11 a ja d | koy | 4 | Louhikkotie 2 | 12394/731/2006 |
| Kannelmäen Kiinteistöt Oy Urkupillintie 6-8, 2-vaihe | vuokra | 8 | Kaarelantie 86 | 10671/731/2004 |
| Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot Kannelmäen vanh.p.talo a-talo | koy | 1 |  | 12120/731/2006 |
| Kiinteistö Oy Helsingin Stenbäckinkatu 5 | koy | 1 | Stenbäckinkatu 5 | 11726/731/2005 |
| Kiinteistö Oy Ida Aalbergintie 2 | koy | 3 | Ida Aalbergintie 2 | 10502/731/2003 |
| Kiinteistö Oy Niemikotitalot Koskelan sairaala, rakennukset U ja V | koy | 2 | Hietaniemenkatu 4 A 1 | 11727/731/2005 |
| Kumpulan Kiinteistöt Oy Valtimontie 1 | vuokra | 8 | Gunnel Nymanin katu 5 | 10673/731/2004 |
| Myllypuron Kiinteistöt Oy Yläkiventie 8, Talo C | vuokra | 4 |  | 11414/731/2005 |
| Siilitien Kiinteistöt Oy Siilitie 20 | vuokra | 5 | Siilitie 13 | 11763/731/2005 |
| VVO Kiinteistökehitys Oy Kauppakartanonkatu 14 A, C, D ja E | vuokra | 4 |  | 11853/731/2006 |
|  | yht. | 75 |  |  |

| Varauspäätökset v. 2006 091 Helsinki - tilanne 12.01.2006 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nimi | Yhtiömuoto | Kpl | Osoite | Diaari |
| Asunto Osakeyhtiö Ilmari | asoy | 1 | Kasarmikatu 4 | 12125/731/2006 |
| Asunto Oy Abrahaminkatu 15 b | asoy | 2 | Abrahaminkatu 15 | 12338/731/2006 |
| Asunto Oy Dagmaria | asoy | 1 | Dagmarinkatu 14 | 12402/731/2006 |
| Asunto Oy Isokaari 42 | asoy | 2 | Isokaari 42 | 11865/731/2006 |
| Asunto Oy Koroistentie 15 | asoy | 2 | Koroistentie 15 | 11847/731/2006 |
| Asunto Oy Martanpenger | asoy | 3 | Palkkatilankatu 6 | 11796/731/2006 |
| Asunto Oy Ryytimaantie 3 | asoy | 1 | Ryytimaantie 3 | 12366/731/2006 |
| Asunto Oy Steniuksentie 15 | asoy |  | Steniuksentie 15 | 11843/731/2006 |
| Asunto Oy Unto | asoy | 3 | Agricolankatu 13-Kaarlenk. 1 | 11902/731/2006 |
| Asunto-osakeyhtiö Eira-Maja -Bostadsaktiebolaget Eira-Maja | asoy | 13 | Kapteeninkatu 4-6 ja 8-10 | 11928/731/2006 |
| Asunto-osakeyhtiö Mannerheimintie 44 | asoy | 1 | Mannerheimintie 44/Dunckerink.2 | 12126/731/2006 |
| Asunto-oy Asiakkaankatu 7 | asoy | 6 | Asiakkaankatu 2 | 11987/731/2006 |
| Bostadsaktiebolaget Semafor | asoy | 4 | Katajanokank 5 - Luotsikatu 7-9 | 11806/731/2006 |
| Laajasalon Kiinteistöt Oy Reiherintie 9 | vuokra | 24 | Reiherintie 7 | 12455/731/2006 |
| Malminkartanon Kiinteistöt Oy Hilapellontie 2 | koy | 8 | LUUTNANTINTIE 1 A | 12121/731/2006 |
| Osakeyhtiö "Ylänkö" | asoy |  | Viideslinja 12 | 12488/731/2006 |
| Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy Teuvo Pakkalan tie 13, Maiju Lassilan tie 6 | vuokra | 14 | Pietari Hannikaisentie 1 | 11952/731/2006 |
| Stiftelsen Hedvig Sofiahemmet Apollokotisäätiö | koy | 1 | Eläintarhantie 11 | 12438/731/2006 |
|  | yht. | 86 |  |  |
| Käsittelyssä v. 2006 091 Helsinki - tilanne 12.01.2006 |  |  |  |  |
| Nimi | Yhtiömuoto | Kpl | Osoite | Diaari |
| Asunto Oy Lehdokkipolku 3 | asoy | 3 | Lehdokkipolku 5 | 11988/731/2006 |
| Asunto Oy Museokatu 11 | asoy | 2 | Museokatu 11 | 11889/731/2006 |
| Asunto Oy Mäkelänkatu 12 | asoy | 1 | Mäkelänkatu 12 | 12124/731/2006 |
| Asunto-Osakeyhtiö Malmila | asoy | 2 | Malminkatu 32 | 12122/731/2006 |
| Asunto-osakeyhtiö Pakilantie 7 | asoy | 2 | Pakilantie 7 | 12522/731/2006 |
| Asunto-osakeyhtiö Ratakatu 29 | asoy |  | Ratakatu 29 | 12012/731/2006 |
| Asunto-osakeyhtiö Toimela | asoy | 4 | Eerikinkatu 46 | 11825/731/2006 |
| Asunto-oy Tallinmäki 2 | asoy | 3 | Vellikellontie 5 | 12480/731/2006 |
| Laajasalon Kiinteistöt Oy Kasperinkuja 15 ja Reiherintie 9 | vuokra | 11 | Reiherintie 7 | 10687/731/2004 |
| Osakeyhtiö Uudenmaankatu 36 | vuokra | 2 | Uudenmaankatu 36 | 12011/731/2006 |
|  | yht. | 30 |  |  |