Pitkäkosken rinnelehtojen luonnonsuojelualue

HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA

6.11.2007

Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Sisällysluettelo

Tiivistelmä	1

Sammandrag	2

1	Johdanto	3

2	Aineisto ja tutkimusmenetelmät	4

2.1	Selvitysalueen sijainti	4

2.2	Käytössä ollut aineisto	4

2.3	Maastomenetelmät ja kartoittajat	4

2.3.1	Elinympäristöt ja kasvillisuus	4

2.3.2	Linnusto	5

2.3.3	Virkistys	5

3	Alueen yleispiirteet	6

3.1	Kasvillisuus	6

3.2	Linnusto	7

3.3	Uhanalaiset ja arvokkaat lajit	7

3.4	Virkistysarvot ja käyttäjäkunta	8

4	Kasvillisuuskuvioiden kuvaukset	9

5	Suunnitelmat	14

5.1	Hoidon tavoitetila	14

5.2	Puuston hoito	14

5.3	Käytön tavoitetila ja ongelmat	15

5.4	Käytön ohjaamisen ja hoidon keinot	16

5.4.1	Opastus ja tiedotus	16

5.4.2	Polkuverkosto	16

5.4.3	Rakenteiden huolto	18

5.4.4	Kalastuksen ohjaaminen	19

5.5	Aikataulu	20

5.6	Kustannukset	20

5.7	Tarkistuslista	21

5.8	Seuranta	22

5.8.1	Kulumisen seuranta	22

5.8.2	Rakenteiden korjaus	22

5.8.3	Seurantatutkimukset	22

6	Lähteet	24

Liitteet

Liite 1. Lajilista, putkilokasvit ja linnut

Liite 2. Rauhoituspäätös

Kartta 1. Elinympäristöjen rajaus ja numerointi

Kartta 2. Nykyiset toiminnot

Kartta 3. Suunnitellut toiminnot

# Tiivistelmä

Pitkäkosken rinnelehtojen suojelualue sijaitsee Vantaanjoen varressa Helsingin Haltialan laajassa ulkoilumetsässä. Se on Helsingin kaupungin puolella pinta-alaltaan n. 4,7 ha kokoinen. Suojelualue jatkuu myös Vantaan kaupungin puolella, mutta alueeseen ei kuulu vesialuetta. Pitkäkoski on suojeltu vuonna 1984 kaupun-gin hakemuksesta. Se ei kuulu valtakunnalliseen lehtojensuojelu-ohjelmaan, kos-ka se oli suojeltu jo ennen ohjelman laatimista.

Tämä hoito- ja käyttösuunnitelma on laadittu Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen toimeksiannosta vuosina 2004 ja 2005. Työstä on vastannut FM biologi Susanna Pimenoff Luontotieto Keiron Oy:stä. Suunnitelma koskee ainoastaan Helsingin puoleista osaa suojelualueesta.

Pitkäkosken lehto on edustava rinnelehto, jonka jyrkkä pohjoisranta viettää Vantaanjoen Pitkäkoskeen. Rantatörmillä kasvaa peltojen kohdalla lehtipuuvaltaista ja osittain tiheätäkin puustoa. Muualla puusto koostuu erittäin kookkaista, n. 130 vuotta vanhoista kuusista. Lähes koko alue on tuoretta lehtoa, lukuun ottamatta lounaiskulmaa, joka on lehtomaista ja tuoretta kangasmetsää. Kasvillisuus on edustavaa, lajistossa on mm. mustakonnanmarja, imikkä, sini- ja valkovuokko.

Pitkäkosken linnusto laskettiin Haltialan ennallistamisalueen laskentojen yhteydessä kesällä 2004 Biologitoimisto Venetvaara Ky:n laskijoiden toimesta. Maininnan arvoisia metsälajeja ovat mustapääkerttu ja puukiipijä, koskella taas ruokailee sekä lokkeja että sorsia, talvisin alueella nähdään usein koskikaraa.

Pitkäkosken käytön ongelmia ovat kasvillisuuden ja rinteiden kuluminen. Pitkä-kosken Helsingin puoleisella vesialueella ei saa kalastaa, mutta kalastajat kulkevat jyrkkiä jokitörmiä alas ja käyttävät kapeaa rantaa. Käytön ohjauksen tavoitteena on nykyistä paremmin ohjata kulkua ja vähentää kalastajien ja muiden ulkoilijoi-den kulkemista rinteessä. Kulunohjauksen keinoiksi ehdotetaan viitoituksen ja opasteiden uusimista ja kaiteen rakentamista pääpolun varteen sekä pienempien polkujen sulkemista kulkuesteillä. Varsinaista hoitoa alueelle ei ehdoteta, vain kuusettumisen estämistä alueen lehtipuuvaltaisessa itäosassa.

Suunnitelman liitteinä ovat lajilista ja havainnollistavat kartat kasvillisuudesta, nykytoiminnoista ja suunnitelluista toiminnoista.

# Sammandrag

Långforsens lundskyddsområde är beläget intill Vanda å i Tomtbacka vidsträckta friluftsområde i Helsingfors. Dess areal är ca 4,7 ha på Helsingfors stads sida. Skyddsområdet fortsätter även på Vanda stads sida, men till området hör inte vattenområde. Långforsen skyddades år 1984 genom stadens egen ansökan. Den hör inte till det riksomfattande lundskyddsprogrammet, för den blev skyddad redan före programmet gjordes upp.

Denna skötsel- och nyttjandeplan är uppgjord på uppdrag av Helsingfors stads miljöcentral under åren 2004 och 2005. FM biolog Susanna Pimenoff från Naturfakta Keiron Ab har ansvarat för arbetet. Planen omfattar endast Helsingfors andel av området.

Långforsens lund är en representativ backlund, vars branta norrstrand sluttar mot Långforsen i Vanda å. På strandbrinkarna intill åkrarna växer lövdominerade och delvis täta trädbestånd. För övrigt består trädbeståndet av särdeles storväxta, ungefär 130 år gamla granar. Nästan hela området är frisk lund, frånsett det sydvästra hörnet, som är lundartad och frisk moskog. Vegetationen är representativ, i floran finns bl.a. trolldruva, lungört, blå- och vitsippa.

Långforsens fågelfauna taxerades i samband med kartläggningen inför Tomtbacka områdenas restaurering under sommaren 2004 av taxerare från Biologitoimisto Venetvaara Ky. Skogsarter värda att nämna är svarthätta och trädkrypare, i forsen däremot söker måsfåglar och änder sin föda, under vintern kan strömstare ofta skådas.

Problem i användningen av Långforsen är slitaget på vegetationen och branterna. Det är förbjudet att fiska på Helsingfors sida av Långforsen, men fiskarna tar sig ändå ned för de branta åbrinkarna och trampar i den smala strandremsan. Målsättningen med styrandet av användningen är, att bättre än förut styra passage och minska fiskarnas och övriga besökares tramp i sluttningen. Som medel för styrningen av passagen har föreslagits förnyandet av vägvisare och informationstavlor samt att upprätta ett räcke intill huvudstigen och stänga de mindre stigarna med hjälp av hinder. Egentlig vård av området föreslås inte, endast hindrande av grandominans i områdets lövdominerade östhörn.

Bilagor till planen är artlista och åskådliggörande kartor om växtligheten, nuvarande funktioner och planerade funktioner.

Johdanto

Pitkäkoski Helsingin ja Vantaan rajalla on pääkaupunkiseudulla ainutlaatuinen ja pitkä koskijakso. Arvokkaan luonnon suojelemiseksi Pitkäkosken luonnonsuojelualue on perustettu vuonna 1984. Alueeseen kuuluvat sekä Helsingin että Vantaan puoleiset lehtorinteet. Vesialuetta ei ole rauhoitettu. Tämä hoito- ja käyttösuunnitelma koskee Helsingin puoleista rantaa Pitkäkosken suojelualueesta, eli joen eteläpuolta.

Joen poikkeuksellisen jyrkällä rinteellä kasvaa edustavaa lehtoa ja erittäin kookkaita kuusia. Pitkäkosken lehdon kuusikko on vanhaa (ikä n. 130 vuotta) ja viime vuosien myrskyt ovat kaataneet useita puita. Alueen luonne on muuttunut aiempaan verrattuna, kun maapuita ja juuristoja on ristin rastin. Tulevaisuudessa luonne muuttunee entisestään, kun kuusikko kuolee ja tilalle nousee lehtipuita.

Pitkäkoski on vilkkaassa virkistyskäytössä. Alueelle on helppo löytää, koska se sijaitsee aivan Haltialan pääulkoilutien varressa ja on lähellä Pitkäkosken ulkoilu-majaa. Luonnonsuojelualueen leveä pääpolku on myös melko helppokulkuinen esim. lastenrattaiden kanssa liikkuville. Talvisin pääpolkua käyttävät myös hiihtä-jät. Tärkeän seudullisen yhteyden muodostaa Vantaanjoen ylittävä silta, joka si-jaitsee suojelualueen länsipuolella. Alueella käy ainakin ulkoilijoita, kalastajia ja luontoharrastajia.

Käyttöä ja hoitoa on ohjattu vuonna 1995 valmistuneella hoito- ja käyttösuunnitel-malla, jota on joen eteläpuoleisilta osiltaan tarkoitus päivittää tällä vuosina 2004/05 laaditulla suunnitelmalla. Edellisen suunnitelman hoitotavoitteina olivat luonteenomaisen lehto- ja rantaekosysteemin suojeleminen, kuusikon kehittymi-nen luonnolliseen suuntaan ja lehtipuuvaltaisten alueiden säilyttäminen lehtipuu-valtaisina. Tämän suunnitelman päätavoitteina on edellisten lisäksi ohjata alueen virkistyskäyttöä ja estää rinteiden ja kasvillisuuden kulumista.

Pitkäkosken rinnelehdon hoito- ja käyttösuunnitelma on laadittu Helsingin ympäristökeskuksen toimeksiannosta Luontotieto Keiron Oy:ssä, jossa työstä on vastannut biologi FM Susanna Pimenoff. Työtä ovat ympäristökeskuksessa ohjanneet vt. ympäristötarkastaja Raimo Pakarinen ja vs. ympäristötarkastaja Pekka Paaer. Ohjausryhmään ovat kuuluneet luontoasiantuntija Tuuli Ylikotila rakennusvirastosta, maisema-arkkitehti Jyri Hirsimäki ja tutkija Liisa Kuokkanen-Suomi kaupunginsuunnitteluvirastosta, ulkoilupäällikkö Arvo Tossavainen liikuntavirastosta ja ylitarkastaja Leena Eerola Uudenmaan ympäristökeskuksesta. Raportin tulosteita ja sähköisiä versioita, paikkatietoaineistoja ja valokuvia säilytetään Helsingin ympäristökeskuksessa.

Aineisto ja tutkimusmenetelmät

Selvitysalueen sijainti

Pitkäkosken luonnonsuojelualue eli selvitysalue sijaitsee Pohjois-Helsingissä Vantaanjoen varressa lähellä Pitkäkosken ulkoilumajaa. Luonnonsuojelualueen raja kulkee Vantaanjoen uoman keskellä kaupunginrajan mukaisesti. Vantaalla on myös suojeltua lehtoa ja rantaa. Pitkäkoski on osa laajaa Haltialan metsäistä ulkoilualuetta. Ulkoilualueella on suojeltu myös Haltialan aarnialue, Niskalan arboretum ja Ruutinkosken –alue. Pitkäkoskea lähimpänä sijaitseva luonnon-suojelualue on Haltialan aarnialue. Pitkäkosken luonnonsuojelualueen rajaus esitetään liitekartalla 1. Sen pinta-ala on Helsingin puolella noin 4,7 ha.

Käytössä ollut aineisto

Käytössä ollut kartta-aineisto on saatu Helsingin kaupungin ympäristökeskukselta sähköisessä muodossa. Sähköisiä karttoja on ollut kahdenlaisia, rasterikartta joka on vektorimuotoista kantakarttaa suuripiirteisempi. Liitekartoissa käytetään vektoriaineistoa, koska rasterikartassa luonnonsuojelualueen leveä rajaus ei ole tarkoituksen mukainen muita yksityiskohtia esitettäessä. Kartat eivät ole täysin päällekkäisiä, mm. rantaviiva on eri kohdissa eri aineistolla. Käytetty koordinaatisto on Helsingin oma koordinaatisto, jossa origo on Kallion kirkontorni. Kaikki paikkatietoaineistot ja karttatulosteet on luotu MapInfo 7.0 –ohjelmassa.

Pitkäkoskelta on ollut käytettävissä melko niukasti kirjallisuutta. Pääasiallisena tietolähteenä on käytetty kesällä 2004 tehtyjä maastotutkimuksia. Tärkein tausta-aineisto on saatu edellisestä hoito- ja käyttösuunnitelmasta (Helsingin kaupunki 1995). Helsingin kaupungin luontotietokannasta on myös saatu tietoja alueen kasvillisuudesta, linnustosta ja eläimistöstä (Luontotietokanta).

Maastomenetelmät ja kartoittajat

Alla on esitelty luontoarvojen tutkimiseen käytettyjä menetelmiä. Maastotutkimuksia tekivät kasvillisuudesta FM Hanna Johansson ja alueen nykytilasta FM Susanna Pimenoff. Biologitoimisto Venetvaara Ky:n kartoittajat laskivat Haltialan metsien linnut kesällä 2004 ja työssä on ollut käytettävissä linturaportti.

Elinympäristöt ja kasvillisuus

Kasvillisuusinventoinnin tarkoituksena on ollut laatia Pitkäkosken luonnonsuojelualueen kasvillisuudesta elinympäristöihin perustuva kuviokartta ja kuvailla niiden kasvillisuutta. Tietoja on tarkoitus hyödyntää suojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa.

Inventointi on tehty tutkimalla aikaisempia selvityksiä ja käymällä maastossa. Pitkäkosken luonnonsuojelualueelle vuonna 1995 tehty hoito- ja käyttösuunnitelma on käytetty pohjana tässä inventoinnissa.

Maastossa käytiin kolmena päivänä, 13.5., 19.7 ja 21.7.2004. Yhteensä maastossa käytettiin noin 17,5 tuntia. Maastossa rajattiin kuviot ja kuvailtiin niiden kasvillisuutta. Toukokuun käynnillä havainnoitiin kevätaspektin putkilokasveja. Rajaukset tehtiin elinympäristötyyppien perusteella käyttäen hyväksi kirjallisuudessa esitettyä luokittelua (Alanen ym., 1995, Kuusipalo 1996, Laine ym. 1998). Maastokarttana käytettiin vektoripohjaista karttaa mittakaavassa 1:3000.

Kasvillisuuskuvauksissa on pyritty kuvailemaan kasvillisuustyyppiä, puustoa, pensastoa, vallitsevia kasvilajeja ja mainittu kuviolle erityiset ominaisuudet kuten erikoiset ja harvinaiset kasvilajit. Mikäli kuviolla on havaittu paljon kulumista, mm. luvattomia polkuja, on niitä myös kirjattu. Puuston rakenteen kuvailussa on käytetty seuraavaa jakoa: ylin latvuskerros, aluspuut, alikasvos ja pensasto. Ylin latvuskerros käsittää ylimmän yhtenäisen latvuskerroksen puut. Aluspuut ovat ylintä vallitsevaa latvuskerrosta selvästi alempana. Alikasvokseen kuuluvat puut ovat aluspuita matalammat mutta yli kaksi metriä. Pensastoon kuuluvat kaikki pensaat sekä ne puut, jotka ovat alle kaksi metriä. Puiden kokoa kuvaillaan sanoilla keskikokoinen, järeä ja kookas. Keskikokoinen puu on läpimitaltaan n. 20-25 cm, järeä 25-35 ja kookas 35-. Lahopuustoa on suhteellisen paljon koko suojelualueella, mainintaa siitä on, jos sitä esiintyy erityisen runsaasti.

Linnusto

Linnuston laskentamenetelmää on selostettu tarkemmin linnustoraportissa (Jokela ym. 2004).

Virkistys

Varsinaisia kävijälaskentoja tai tutkimuksia alueen käytöstä ei ollut saatavissa. Alue on suosittu virkistyskohde erilaisille ulkoilijoille. Kartoittajat havaitsivat kävijäkunnassa ulkoilijoita, lapsiperheitä luontoretkellä ja kalastajia.

Alueen yleispiirteet

Kasvillisuus

Pitkäkosken luonnonsuojelualue on metsäistä aluetta. Metsät ovat enimmäkseen lehtoa, käenkaali-oravanmarja-, sinivuokko-käenkaali- ja vuohenputkityypin lehtoja (OMaT, HeOT ja AegT). Paikoitellen on kosteita lehtolaikkuja, varsinkin norojen läheisyydessä. Alueen eteläosassa korkeammilla kohdilla on vähän mustikka- ja lehtomaista kangasmetsää (MT, OMT). Avointa kalliota on näkyvissä parissa kohdassa, josta yhdellä on kallioniittykasvillisuutta.

Kuusi on yleensä puuston valtalajina. Suojelualueen leveimmällä metsäalueella kuuset ovat erittäin korkeita ja kookkaita. Koivu ja mänty ovat myös yleisiä ja niistäkin osa on saavuttanut huomattavan koon. Lehtipuuvaltaista metsää on itäosan kapeassa jyrkkärinteisissä lehdoissa, joissa mm. harmaaleppä on yleinen. Haapaa esiintyy paikoitellen pieninä ryhminä ja raitaa on siellä täällä. Puuvartisia kasveja on myös aikoinaan istutettu saareen ja Pitkäkosken lehtoihin (Hoito- ja käyttösuunnitelma, 1995).

Kuva 1. Pitkäkosken kevätaspektia. S. Pimenoff

Pensastossa ja kenttäkerroksessa esiintyy runsaasti vaateliaita lehtokasveja. Pensastossa lehtokuusama, pähkinäpensas, taikinamarja ja koiranheisi ovat tavallisia. Tuomea on tavallisesti kosteammissa paikoissa kuten puronotkoissa. Kenttäkerroksen vaateliaista lehtolajeista mustakonnanmarja on hyvin yleinen. Suokelttoakin kasvaa monessa paikassa. Puronotkoissa esiintyy kotkansiipeä ja niukasti kevätlinnunsilmää. Imikkää ja kevätlinnunhernettä kasvaa muutamalla kuviolla. Lehtopähkämöä havaittiin yhdellä kuviolla. Vuoden 1995 hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan rannalla kasvaa silmälläpidettävää ojatädykettä, mutta sitä ei havaittu 2004. Vuoden 2004 kartoituksessa havaittiin 132 putkilokasvilajia (liite 1).

Linnusto

Pitkäkosken Helsingin puoleisella suojelualueella tai rajojen välittömässä tuntumassa havaittiin yhteensä 33 reviiriksi tulkittua havaintoa 19:stä lintulajista. Runsaimpana lajina esiintyi Etelä-Suomen oloissa tyyppilaji peippo (osuus kaikista reviireistä 22 %). Alueen pienen alan vuoksi 33 % havaituista reviireistä koskevat lajeja, jotka pesivät alueella vain yhden parin voimin. Alueen runsaslukuisimpiin lajeihin kuuluvat myös talitiainen ja mustarastas. Mielenkiintoisimpina havaintoina voidaan luetella käpytikka (1 pesälöytö), peukaloinen ja kaksi mustapääkerttua. Suojelualueen Vantaanpuoleisella pohjoislaidalla kuulutti reviiriään pikkusieppo.

Muut lähialueiden kiinnostavat havainnot

Haltialan aarnialueen ja Pitkäkosken luonnonsuojelualueiden välittömässä läheisyydessä pesii mitä ilmeisimmin ainakin yksi pyypari. Laji havaittiin laskentapäivinä viidesti eri alueilla, mutta havainnoista ei voida tulkintatekni-sistä syistä esittää tarkempaa lukumäärätietoa. Yksi havainnoista on aarnialu-een rajan välittömässä läheisyydessä ja onkin täysin mahdollista, että laji pesii alueen itäosissa. Toisaalta pyy havaittiin myös Pitkäkosken suojelualueella, joten pesintä ei ole täälläkään mahdotonta. Suojelualueilla sekä väliin jäävällä alueella saattaa pesiä useampikin pyypari, mutta tämän selvittäminen vaatisi tarkempaa lajiin keskittyvää kartoitusta. Pyyn reviiri on helpoiten todennetta-vissa maalis- huhtikuussa, jolloin koiraat soidintavat varsin ahkerasti, mutta myöhemmin pesimäkaudella koiras elää varsinaista hiljaiseloa varsin pieni-kokoisella reviirillään. Alue lienee niitä harvoja paikkoja Helsingissä, jossa lajia vielä esiintyy.

Aarnialueen ja Pitkäkosken lähialueilla on monta vuotta pesinyt kanahaukka, ja tämä havaittiin myös laskennoissa, joskin varsinaisten laskenta-alueiden ul-kopuolelta. Myös palokärki ja korppi havaittiin ylilentävinä, joista ainakin palokärki voisi pesiä Haltialan alueella. Lehtopöllön tiedetään myös pesineen alueella ainakin suotuisina vuosina, mutta näissä laskennoissa lajia ei havaittu. Tähän saattaa vaikuttaa kevään 2004 heikko myyrätilanne. Lehtopöllö havait-tiin kesällä 2004 aarnialueen lähellä sijaitsevasta Niskalan arboretumista (Pimenoff, suull. tiedonanto).

Talvisin Pitkäkoskella on havaittu koskikaraa (Tringan sähköpostilista, aina-kin talvi 2005). Lintukartoittaja havainnoi koskelta ruokailemassa olleita kala-lokkeja ja kalatiiran (Jokela, kirj. tiedonanto). Lisäksi hän tulkitsi paikallisiksi kaksi rantasipiä, heinäsorsaparin, haapanakoiraan ja telkkänaaraan. Koskella saattaa esiintyä myös muita veden äärellä saalistavia lajeja.

Uhanalaiset ja arvokkaat lajit

Alueella kasvaa Helsingissä uhanalaisina kasvilajeina keltavuokko.ja lehtopähkämö. Harvinaisia ja arvokkaita lajeja ovat mm. mustakonnanmarja, lehtopalsami ja purolitukka. Saarella kasvavan vuorijalavan alkuperä on mitä todennäköisimmin istutettu, koska saarella kasvaa useita muitakin viljelyperäisiä lajeja.

Vuoden 1995 hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan alueella esiintyy silmälläpidettävää ojatädykettä (Veronica beccabunga), mutta sitä ei havaittu 2004. Arto Kurton mukaan lajia on tavattu myös Ruutinkosken suvannosta Vantaan puolelta (Kurtto & Helynranta 1998).

Direktiivilajeista havaittiin lähiympäristössä pyy, joka on mainittu luontodirektiivin liitteessä I.

Pitkäkoskessa ilmoitetaan esiintyvän vuollejokisimpukkaa ja saukkoa (Uudenmaan ympäristökeskus 2004). Pitkäkoski on myös luokiteltu erityisen tärkeäksi lepakkoalueeksi ja sen arvoluokka on II (Luontotietojärjestelmä 2004).

Seuraavassa ote luontotietojärjestelmästä: ”Vesisiipat saalistavat koskien akanvirtojen yllä. Pohjanlepakot lentävät kosken yllä muutaman metrin korkeudessa. … Yksittäinen isolepakko on havaittu kosken itäpuolelta. Lähistöllä on Vantaan puolelta havaittu vuonna 2001 yksittäinen isolepakko. Isolepakot ovat Suomessa harvinaisia muuttavia lepakoita. Alueen lepakot ovat Vantaalle ja Helsingille yhteisiä lepakoita. Todennäköisesti alue tarjoaa lepakoille riittävästi piilopaikkoja. Koskipaikat ovat yleensä hyviä lepakkopaikkoja.”

Virkistysarvot ja käyttäjäkunta

Pitkäkoskella virkistyskäyttö on runsasta. Suurin osa kävijöistä kulkee alueen läpi rantatörmän eteläpuolisella pääpolulla. Polku on luonnollinen jatko pellolla kulkevalle polulle, jota osa ulkoilijoista ja koiranulkoiluttajista käyttää. Alueella käy ainakin tavallisia ulkoilijoita, lapsiperheitä ja luontoharrastajia. Talvella alueen yläpuolella ja reunoilla on ladut, mutta osa hiihtäjistä käyttää rantatörmän yläpuolista polkua. Kalastajat suosivat aluetta, vaikka Helsingin puolella kalastus onkin kielettyä. Vantaan puolella kalastus on sallittua. Koskessa kahlaavat kalastajat kulkevat koko koskialueella ja saattavat nousta maihin myös Helsingin puolella jyrkkää rantatörmää pitkin ylös.

Alueen käyttöpaine noussee tulevaisuudessa, kun läheiselle Kuninkaantammen asuinalueelle tulee 5000 uutta asukasta.

Kasvillisuuskuvioiden kuvaukset

Kasvillisuuskuviot on rajattu ja numeroitu kartalla 1 (liitteenä)

1. Jyrkkä ranta

Metsä on lähinnä sinivuokko-käenkaalityypin kuusivaltainen lehto (HeOT). Kuusen lisäksi lehdossa kasvaa koivua. Pensasto on runsasta. Lehtokuusama, tuomi, koiranheisi ja taikinamarja ovat tavallisia. Kenttäkerros on paikoin aika harvaa ilmeisesti kuusen runsaan happaman neulaskarikkeen takia. Kenttäkerroksessa kasvaa kieloa, valko- ja sinivuokkoa ja käenkaalia. Muutama kevätlinnunherneen verso kasvaa myös kahdella paikalla, mutta on vaarassa jäädä tallatuksi.

2. Norot ja niiden lähiympäristö

Norojen ja niiden välisellä alueella on ympäristöä rehevämpää kasvillisuutta. Puustossa vallitsee keskikokoiset harmaalepät ja paikoin on tuomiryteikköä. Muutamilla vanhoilla harmaalepillä ja niiden muodostamilla pökkelöillä kasvaa kääpiä. Norojen uomat ovat kivisiä ja tällä hetkellä paikoin kuivuneita. Niiden varrella kasvaa hiirenporrasta, korpi-imarretta, lehtotähtimöä, koiranvehnää, lehtopalsamia, niittyhumalaa, rönsyleinikkiä ja mesiangervoa. Kotkansiipeä on myös jonkin verran.

3. Lehtorinne

Tämäkin lehto on lähinnä sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT). Puuston valtalajit ovat suurikokoiset kuuset ja koivut. Ylärinteessä kasvaa keskikokoisia haapoja. Raitaakin esiintyy. Harmaaleppää on rantapuuna. Aluspuina kasvavat pihlaja ja tuomi. Kuusta on paikoin runsaasti alikasvoksena. Pensastossa esiintyy runsaasti vaateliasta lehtokuusamaa. Muita pensaston lajeja ovat taikinamarja, haapa, pihlaja ja koiranheisi. Muutama nuori vuorijalavankin taimi on kuviolla. Kenttäkerroksessa kasvaa valko- ja sinivuokkoa, metsäkastikkaa, kieloa, nuokkuhelmikkää, tesmaa ja metsäorvokkia.

4. Kuusivaltainen rantatörmä

Metsä on karunpuoleinen käenkaali-oravanmarjatyypin lehto (OMaT). Kuusi on valtapuuna, joukossa on hyvin kookkaita yksilöitä. Sekapuuna on vähän harmaaleppää, raitaa ja koivua. Ylärinteellä on lisäksi haapa ja muutama kookas mänty. Alikasvoksessa on paljon pihlajaa ja paikoin paljon kuusta. Pensastossa on runsaasti pihlajaa, taikinamarjaa ja harmaaleppää. Lisäksi esiintyy kuusamaa, koiranheisiä, tuomea ja muutama harvarunkoinen pähkinäpensas. Kenttäkerros on niukkaa ja aukkoista. Siinä kasvaa mm. käenkaali, lehtokorte, valkovuokko, metsäkurjenpolvi, hiirenporras, metsäkastikka, metsäimarre, lillukka, sormisara ja ukonkeltanoja. Kenttäkerroksessa kasvaa jonkin verran myös varpuja, mustikkaa ja puolukkaa. Paikoin vain neulaskarike tai metsäliekosammal peittää maan. Maasto on sortumisherkkää, kulumista näkyy.

5. Poukama ja rantatörmä

Metsä on edellistä kuviota vähän rehevämpää käenkaali-oravanmarjatyypin lehtoa (OMaT). Kuusi on valtalajina, lehtipuita on vain vähän, muutama koivu ja harmaaleppä. Alikasvoksessa on pihlajaa sekä vähän kuusta ja vaahteraa. Pensastossa on pihlajaa, taikinamarjaa, harmaaleppää, kuusamaa ja pähkinäpensasta. Kuviolla on myös painanne jossa kasvaa paljon tuomea, vadelmaa ja taikinamarjaa. Kenttäkerroksessa valtalajeina ovat lehtokorte ja käenkaali. Muita lajeja: metsäimarre, sini- ja valkovuokko, metsämansikka, tesma, suokeltto, mustakonnanmarja, kultapiisku ja oravanmarja. Saniaisiakin on aika paljon: hiirenporrasta, metsäalvejuurta ja korpi-imarretta.

6. Kallio

Kuvio on suurimmaksi osaksi avointa kallioniittyä, siellä täällä kasvaa pieniä mäntyjä ja pihlajia. Yksi vierasperäinen pieni männyntaimikin kasvaa länsiosassa. Keskiosassa ennen itäreunan korkeahkoa kalliokumpua on vähän puustoa. Länsiosan kalloilla vallitsevat heinät ja ruohot, mm. metsämaitikka, tuoksusimake, keto-orvokki, metsälauha, isomaksaruoho, kielo, kevättähtimö, kissankello ja kivikkoalvejuuri. Itäisellä kalliokummulla kasvaa valtalajeina keto-orvokki ja lehtotähtimö, mutta myös harvalukuisempana isomaksaruohoa ja kivikkoalvejuurta. Pohjakerroksessa on metsäkerrossammalta.

7. Kangasmetsä

Kuvio on suurimmaksi osaksi lehtomaista kangametsää (OMT). Mustikkatyypin metsää (MT) jossa ruohoja on hyvin vähän, esiintyy myös paikoin. Puuston valtalajeina ovat todella korkeat kuuset ja koivut. Suurikokoisia mäntyjäkin esiintyy sekapuustona. Ainakin yksi pieni tammi ja muutama pieni lehmus kasvaa kuviolla. Pensastossa ja alikasvoksessa pihlaja on tavallinen. Muita pensaston lajeja ovat paatsama, taikinamarja, koiranheisi ja pähkinäpensas. Suurin osa pähkinäpensaista on pieniä. Vierasperäistä isotuomipihlajaa on myös aika paljon. Kenttäkerroksessa mustikkaa, kieloa, sormisaraa, metsämaitikkaa, lillukkaa, kultapiiskua, nuokkuhelmikkää, valkovuokkoa ja käenkaalia.

8. Kuusikkolehto

Lehtotyyppi on käenkaali-oravanmarjatyyppiä (OMaT). Lehdossa vallitsevat hyvin kookkaat ja korkeat kuuset. Sekapuustona on runsaasti myös koivua ja muutamia raitoja, haapoja ja mäntyjä. Alikasvoksena on runsaasti pihlajaa ja paikoin vaahteraa ja kuusta. Puita on kaatunut paljon ja valtavia runkoja on pitkin poikin. Suurin osa maapuusta on varhaisessa lahoamisvaiheessa. Sammaleisia maapuitakin esiintyy. Pensasto on paikoin hyvin runsasta, mm. tuomi, lehtokuusama, vadelma, taikinamarja, pähkinäpensas, pihlaja ja kuusi. Kenttäkerroksessa vallitsevat käenkaali, lehto- ja metsäkorte. Muita lajeja ovat mm. valko- ja sinivuokko, sudenmarja, tesma, ja suokeltto. Mustikkaa kasvaa paikoin eteläosassa. Kuviolla on myös kosteampia laikkuja, joissa on saniaisia, hiirenporrasta ja korpi-imarretta. Kuvion eteläosassa on pieni, laakea kallio jolla kasvaa metsälauhaa ja lehtotähtimöä. Siellä täällä kasvaa vaateliasta mustakonnanmarjaa.

Kuva 2. Suuria kuusia on kaatunut viime vuosina ja niiden lahoavat rungot tulevat näkymään maisemassa vielä vuosikymmeniä. S. Pimenoff.

9. Puronotko

Puronotko on selvitysalueen pisin ja levein. Sen varrella kasvaa paljon saniaisia: hiirenporrasta, metsäalvejuurta, korpi-imarretta, kivikkoalvejuurta ja iso kotkansiipikasvusto. Muita lajeja ovat rentukka, rönsyleinikki, suokeltto ja lehtotähtimö. Harvinaisempaa kevätlinnunsilmää havaittiin vähän. Korkeakasvuista etelänruttojuurta on ylempänä puronotkossa.

10. Kostea lehtopainanne

Pieni, kostea, savinen painanne, joka on hieman sortunut. Puustossa vallitsee harmaaleppä ja sen seassa kasvaa vähän raitaa. Kuviolla on myös paljon nuorehkoja pihlajia. Pensasto on runsasta: tuomea, kuusamaa, vadelmaa, vaahteraa ja harmaaleppää. Kenttäkerroksessa vuohenputki on runsas ylärinteessä, alarinteessä kasvaa nokkonen, lehtotähtimö, tesma, leskenlehti, mustakonnanmarja, rönsyleinikki ja lehtohorsma.

11. Jyrkkä rantatörmä

Sinivuokko-käenkaalityypin lehto (HeOT) seuraa joen uomaa kapeana kaistana ja jyrkkärinteisenä. Ylimmässä latvuskerroksessa kasvaa kuusta ja koivua sekä muutamia järeitä haapoja. Aluspuusto on monilajinen, mm. kuusi, harmaaleppä, tuomi, raita, ja pihlaja. Raidoista muutama on vanha. Pensastossa kasvaa lehtokuusama, harmaaleppä ja tuomi. Kenttäkerros on monilajinen mm. sini- ja valkovuokko, käenkaali, nuokkuhelmikkä, kielo, ukonkeltano, koiranvehnä, metsäorvokki, kultapiisku, kevättähtimö, imikkä, suokeltto, huopa-ohdake, lehtonurmikka ja lehtokorte. Kuviolla kasvaa huomattavan paljon vaateliasta mustakonnanmarjaa. Myös Uudellamaalla melko harvinaista kevätlinnunhernettä on suhteellisen runsaasti. Järeiden haapojen kohdalla on pieni laikku jossa kasvaa huomattavan runsaasti imikkää, kevätlinnunhernettä ja mustakonnanmarjaa. Kuvion vaateliaita lehtolajeja uhkaa tallaantuminen, koska alueen halki kulkee paljon polkuja.

12. Itäinen rantatörmä

Rinnelehto jatkuu sinivuokko-käenkaalityypin jälkeen vuohenputkilehtona (AegT). Rinne on hyvin jyrkkä ja maa-aines savea, joten sortumista tapahtuu helposti ja niin on käynyt paikoin pahasti. Puustossa harmaaleppä ja tuomi ovat valtalajeina. Sekapuustona on vähän kuusta ja nuorehkoja vaahteroita. Useita monihaaraisia pihlajia kasvaa yhdessä paikassa. Puustossa on myös muutamia vanhoja raitoja ja yksi kolmihaarainen, iso sekä pari pientä vuorijalavaa. Runsaita lajeja pensastossa ovat mm. tuomi, harmaaleppä ja punaherukka. Kuviolla kasvaa myös iso metsäruusupensas ja vähän terttuseljaa. Kenttäkerroksessa vallitsevat korkeakasvuiset ruohot: mm. vuohenputki, nokkonen, lehtotähtimö, ojakellukka, kyläkellukka, peltokorte, mesiangervo, tesma, amerikanhorsma, kevättähtimö, imikkä, metsäkorte ja lehtopalsami. Harvinaisempina lajeina kasvaa vähän lehtopähkämöä ja mustakonnanmarjaa.

13. Rantakasvillisuus

Länsiosan ranta on kallioista, muuten rannat ovat kivikkoisia ja siellä täällä on kapeita rantaniittyjä. Länsiosan rannan kalliolla kasvaa kylänurmikka, poimulehti, ratamo ja sammalia. Polku kulkee rantaa pitkin kallion kohdalla. Rantapuina kasvaa harmaaleppä, tuomi ja raita. Rantaniityillä kasvaa mm. kurjenmiekkaa, haarapalpakkoa, ranta-alpea, rentukkaa, ratamosarpiota, rantatädykettä, rantanenättiä, käenkukkaa, niittyhumalaa, mesiangervoa, metsäkurjenpolvea, nurmilauhaa, viiltosaraa, kastikkaa, luhtalitukkaa, purolitukkaa, lehtopalsamia, suokelttoa ja ruokohelpeä. Monissa paikoissa rantakasvillisuus on tallaantunutta ja jyrkkä saviranta on sortumisherkkä.

14. Saari

Saareen on aikoinaan istutettu puita ja pensaita: lehmus, vuorijalava, siperianhernepensas ja isotuomipihlaja. Lehmukset ja vuorijalava ovat suurikokoisia. Saarella kasvaa myös raitoja, harmaaleppiä ja saarnen taimia. Pensastossa kasvaa tuomea, taikinamarjaa, vadelmaa ja terttuseljaa. Kenttäkerros on saaressa ja sen rannoilla korkeakasvuista. Siinä on vuohenputki, nokkonen, rohtovirmajuuri, kurjenmiekka, huopaohdake, karhunköynnös, peltopähkämö, saroja, rantatädyke, korpikaisla, amerikanhorsma, punakoiso, lehtotähtimö, pajuasteri, myrkkykeiso, ruokohelpi ja ratamosarpio.

Suunnitelmat

Nykyiset toiminnot on esitetty karttaliitteellä 2 ja uudet suunnitellut toiminnot karttaliitteellä 3.

Hoidon tavoitetila

- Metsän annetaan kehittyä luontaisesti eikä lahopuuta poisteta

- Lehtipuuvaltaisten rantatörmien osalta kuusettumista estetään

- Kalastusta pyritään ohjaamaan niin, että kalasto säilyy monipuolisena ja rantojen tai veden kasvillisuus ei kulu merkittävästi. Kalastus on rauhoitusmääräysten mukaan kiellettyä Helsingin puolella.

- Pitkäkosken luonnonhoito ei vaikuta Vantaanjoen koskien läheisyydessä esiintyvään direktiivilajiin vuollejokisimpukkaan.

Myönteisiä näkökohtia Pitkäkosken luontoarvoista

- järeää kuusilahopuuta on kehittymässä runsaasti

- järeitä tuoreita kuusimaapuita on paljon

- hennompaa lehtilahopuuta on kohtalaisesti

- koskiluonto on ilmeisen arvokas

- geologisesti merkittävät jyrkät rantatörmät

- alueen läpi virtaavat norot lisäävät monimuotoisuutta

- lehtokasvillisuus on edustavaa

Alueella ongelmia ja parannettavia asioita ovat

- lehdon kuusivaltaisuus ei suosi edustavaa aluskasvillisuutta

- rinteiden eroosioriski suuri tallauksen takia

- kalastuksesta johtuva kuluminen koskiluonnossa

- kauniit riukuaidat ovat paikoin huonokuntoisia

- luonnonsuojelualueen kyltit ovat melko harvassa

- opastetauluja tulee päivittää

- reittiopasteita tulee parantaa

Tulevaisuuden näkymät

- suurin osa ylispuista kaatuu 10 vuoden sisällä.

- osa kuusista saattaa kaatua jokeen

- puustosta tulee melko aukkoinen ja valoisa, ja tulevat taimet lienevät valtaosin koivua ja haapaa sekä pihlajia

- Alueella kulku polkujen ulkopuolella tulee olemaan vaikeata, mikä toisaalta vähentää kulumista.

- lahottajaeliöstöllä tulee olemaan runsaasti saman ikäistä lahopuuta elinympäristönään

- käyttäjämäärä lisääntyy

Puuston hoito

Kuusettumisen estäminen

Pitkäkosken peltojen alapuoliset rantatörmät säilytetään lehtipuuvaltaisena lehtona. Kuusia kasvaa kuviolla 11 melko runsaasti ja kuvioilla 12-13 yksittäisinä. Kuuset hapantavat maaperää ja ovat siksi lehtokasvillisuudelle haitallisia. Kuuset poistetaan ja taimia poistetaan jatkossa niiden ilmaannuttua.

Pitkäkosken kuusikon (kuviot 7-8) uusiutuminen annetaan tapahtua luontaisesti. On mahdollista, että kuuset kaatuvat melko lyhyen ajan (10 v. ) sisällä ja maisemakuva muuttuu huomattavasti. Tämän jälkeen alueelle kehittynee lehtipuuvaltainen nuori metsä, joka tiheydestä riippuen voi suosia lehdolle tyypillistä aluskasvillisuutta kuusikkoa paremmin.

Lahopuun määrä saa lisääntyä luontaisesti. Lahopuuta ei poisteta, ellei runkoja ole kaatunut poluille. Kaatuneet puut siirretään tai katkotaan polun osalta ja nostetaan sivulle, kuten kaupungin virkistysmetsissäkin nykyään on käytäntönä.

Pääulkoilutien varressa ja peltojen reunavyöhykkeellä on syytä vuosittain tar-kastaa lähipuiden kuntoa, koska lahonneet puut voivat kaatua ulkoilutien tai pellolla kulkevan reitin yli. Mikäli jokin tien vieressä kasvava puu todetaan ulkoilijoille vaaralliseksi, se voidaan ennaltaehkäisynä kaataa ja jättää suojelu-alueelle. Myös pelloille kaatuneet rungot siirretään suojelualueelle, jotta peltoviljely ja alueella liikkuminen on mahdollista.

Käytön tavoitetila ja ongelmat

Käytön tavoitetila on luonnonsuojelualue, jossa kuluminen saadaan rajoitettua poluille ja taukopaikkojen ympärille. Kalastukseen osoitettuja paikkoja ei ole, koska kalastus on kielletty Helsingin puolella aluetta.

Pitkäkoskelle toivotaan tulevan käyttäjiä seuraavista ryhmistä

- lapsiperheet

- lintuharrastajat

- luontoharrastajat

- ulkoilijat

- koululuokat

Luonnonsuojelun kannalta kalastus ei ole suositeltavaa, mutta sitä on käytännössä hankala kieltää. Kalastajia on paljon pääkaupunkiseudulla ja monet ovat tottuneet käymään Pitkäkoskella.

Pitkäkoskella ongelmiksi ovat muodostuneet seuraavat käytöstä johtuvat asiat

- Lehtokasvillisuuden kuluminen tallauksen vaikutuksesta, etenkin rantatörmät ovat eroosiolle alttiita

- pyöräily

- todennäköinen kalastuspaineen lisääntyminen ja sitä seuraava rantojen kuluminen

Haittojen vähentämisen keinovalikoima on seuraava

- polkujen merkitseminen ja osittainen parantaminen

- tiedotuksen lisääminen (opasteet, luontopolku, tiedotus mediassa)

- jäte-astioiden lisääminen

- kalastuksen rajoittaminen koskikohtaisella kalastusluvalla, kalastusvalvonta yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa

Käytön ohjaamisen ja hoidon keinot

Lista eri hoitokeinosta, joita selostetaan alla olevissa luvuissa:

    - Opasteiden parantaminen

    - Rakenteiden pystyttäminen ja huolto

    - Jätehuolto ja roskien kerääminen

    - Kalastusvalvonta

Opastus ja tiedotus

Polkujen merkitseminen

Viralliset polut merkitään uusilla opasteviitoilla tai uudella kauniilla tavalla. Ennen kuin uudet edustavat opasteet on saatu, aikaa saattaa kuitenkin kulua useita vuosia. Väliaikaiseksi ratkaisuksi esitetään helposti ja nopeasti puihin kiinnitettäviä muovinauhoja. Sallittujen polkujen pikainen merkitseminen on kulumisen torjunnassa ensiarvoisen tärkeää. Uusissa opasteviitoissa mainitaan esim. “Pitkäkosken polku” tai “sallittu polku”. Viittoihin voidaan pääsisäänkäynneillä lisätä välimatka toiseen sisäänkäyntiin.

Opastetaulujen uusiminen ja lisääminen

Opastetaulujen määrää lisätään niin, että niitä on kolmella sisäänkäynnillä ja lisäksi Kuninkaantammentien varressa luonnonsuojelualueen keski-osan kohdalla.

Opastetaulut uusitaan sekä sisällöltään että ulkomuodoltaan. Opastetauluun tulee havainnollisesti ja selkeästi merkitä sallitut ja kielletyt toiminnot käyttämällä esim. piirroksia tai kuvia. Kiellot voidaan ilmaista yksinkertaisilla kuvilla, jotka toimivat kaikilla kielillä. Opasteet voivat olla melko pienikokoisia, kunhan ne antavat kulkijalle selkeät käyttäytymisohjeet. Opastetaulut voivat viralliselta osaltaan olla samoja kaikilla sisäänkäynneillä. Niihin voidaan lisätä luonnosta kertova osio, mikäli opasteessa on siihen tilaa. Tavoitteena on, että käyttäytymissääntöjä esittelevät opasteet ovat kustannustehokkaasti uusittavissa esim. tulostamalla suoraan tiedostosta painamisen sijasta. Tällöin ilkivallasta johtuvat huoltokustannukset saadaan pysymään alhaisina.

Pääopasteessa, joka voidaan sijoittaa Kuninkaantammentien varteen, kerrotaan Pitkäkosken luontoarvoista ja herkkyydestä kulumiselle.

Luonnonsuojelualueen rajat merkitään selkeästi tolpilla tai nykyisin paikoin melko huonokuntoinen riukuaita uusitaan.

Polkuverkosto

Nykyiset ja suunnitellut polut

Pitkäkosken läpi kulkee moninainen polkuverkosto. Valtaosa käyttäjistä kulkee itä-länsisuunnassa menevää pääpolkua pitkin rantatörmän yläpuolella. Polulle pääsee pelloilta ja Kuninkaantammen pääulkoilutieltä. Alueelle pääsee myös kolmea pienempää polkua pitkin. Alueen läpi kulkee erittäin monta sallittua polkua, joita voisi hieman vähentää. Rannalle pääsee ihailemaan maisemaa ja koskea rappuja käyttäen. Läntisempi rappu johtaa koskelle saakka, itäisempi jää rannan yläpuolelle. Läntisen rapun tasanne on rakennettu korkealle maisemien ihailua varten, ja se on hyvin kestänyt jäiden lähdön.

Kuva 3. Pitkäkosken rinteessä kulkeva pääpolku on päällystetty kivituhkalla. S. Pimenoff

Alueen kulumisen vähentämiseksi ehdotetaan uuden polun perustamista pellolle kuvion 8 itäpuolelle. Polku olisi luonnollinen jatko pellon pohjoisreunassa kulkevalle polulle ja ohjaisi ihmiset pääulkoilutielle luonnonsuojelualueen sijaan.

Pitkäkoskella olisi syytä tehdä jonkinlaista kävijätutkimusta ja erityisesti seurata pienempien polkujen käyttöä. Koska polkuja on pienellä alueella hyvinkin runsaasti, tässä ehdotetaan joidenkin pienten sallittujen polkujen sulkemista. Sulkemisella metsästä tulisi eläimille ja linnuille häiriöttömämpi, mikä edistäisi luonnonsuojelua. Polut voidaan sulkea kasaamalla risuja ja sallituilta poluilta katkaistujen tukkien paloja polkujen alkupäihin. Viereen voidaan laittaa yksinkertainen kyltti uudesta kiellosta esim. ”Tämä polku on nykyisin suljettu”. Kyltti voidaan poistaa siinä vaiheessa, kun kasvillisuus on vallannut alaa ja polku on luontaisesti sulkeutunut.

Luvattomat polut

Rantatörmille on muodostunut useita kuluneita kohtia, kun kalastajat pyrkivät rannalle. Rinteet ovat erityisen eroosioherkkiä, koska ne ovat jyrkkiä. Rinteissä kasvava lehtokasvillisuus on herkkää tallaukselle ja vähenee kulumisen myötä. Lehtokasvillisuus ei ole täysin maata peittävää, kun kuuset ovat happamoittaneet maata neulaskarikkeellaan ja suuret puut varjostavat suhteellisen paljon.

Pitkäkosken kapea ranta on kulunut kalastajien liikkuessa veden rajalla. Luonnonsuojelun kannalta kalastaminen koko Pitkäkosken alueella pitäisi kieltää, jotta kalasto ja kosken vesiluonto pääsisivät suojelun piiriin. Kielto suojelisi ilmeisesti myös koskessa esiintyvää, uhanalaista ja vahvaa lain suojaa nauttivaa vuollejokisimpukkaa. Käytännössä kalastuksen kieltäminen on epärealistista, ja kalastusta voidaan lähinnä rajoittaa koskikohtaisella kalastusluvalla. Jotta rajoittaminen olisi tehokasta, kalastusta tulisi valvoa tehokkaasti.

Rakenteiden huolto

Kaiteiden ja rappujen rakentaminen

Aluetta ympäröi nykyään kaunis ja miljööseen hyvin istuva riukuaita. Riukuaita on paikoin huonokuntoinen ja kaatunut. Kasvillisuuskuvioilla 11-13 aita makaa valtaosin maassa ja sen yli on useassa kohtaa muodostunut polkuja. Riukuaita olisi alueelle hyvin soveltuva myös jatkossa, koska sitä on vaikea ylittää ja se soveltuu ympäristöön. Haittapuolena on sen rakentamisen kalleus.

Rantaan laskeutumista rantatörmiä pitkin voidaan vähentää lisäämällä pääpolun kaiteita kattamaan lähes koko polun matkan. Kaiteella ilmaistaan selkeästi, ettei rantatörmää saa käyttää. Valtaosa käyttäjistä tulee pysymään merkityllä polulla, mutta pieni joukko kalastajia tulee jatkossakin käyttämään rantatörmiä. Kaidetta ei tarvitse koko matkalta, koska jo nyt suuret maapuut estävät mielekkään laskeutumisen.

Koskelle hakeutuu kalastajia kalastuskiellosta huolimatta eivätkä he kaikki tule käyttämään Vantaan puoleista rantaa. Siksi voisi olla perusteltua antaa käyttöpaineelle periksi ja rakentaa uudet rantaan vievät raput. Raput vähentäisivät törmien kulumista, mutta eivät kapean rantakaistaleen kulumista.

Pääpolun reunan leviämistä voidaan rajoittaa eroosioalttiissa sivukaltevissa paikoissa maahan kiinnitettävillä riu’uilla. Riu’ut saadaan pysymään kohdallaan esim. paaluttamalla maahan sivusuuntaan liikkumista estäviä tappeja.

Pyörätelineet

Pyörätelineitä tulee sijoittaa kaikille neljälle sisäänkäynneille pyöräilyn vähentämiseksi. Pyörätelineille tulee järjestää tilaa niin, etteivät pyörät ole muiden kävijöiden tiellä. Sijoittelussa tulee huomioida maaston muodot, jotta pyöräteline toimisi mahdollisesta kaltevuudesta huolimatta. Pyörätelineet tulee olla malliltaan sellaisia, että pyörä voidaan lukita telineeseen irtolukolla.

Mikäli pyöräilyä ei telineillä ja näkyvällä kiellolla saada vähennettyä, voidaan jatkossa ottaa kantaa porttien tai jonkinlaisten pyöräilyesteiden rakentamiseen.

Taukopaikat

Penkkejä lisätään nykyisestä yhdellä ja se sijoitetaan pääpolun varteen. Penkki palvelisi lähinnä väsyneitä kulkijoita eikä siitä ole tarkoitus luoda eväspaikkaa.

Jäteastiat

Jäteastioita sijoitetaan Kuninkaantammentien sisäänkäyntien kohdalle, koska sieltä ne on helppo tyhjentää. Jäteastioita on joen rantaan rakennetuilla tasanteilla, mutta ne on koettu hankalaksi tyhjentää. Kokeilumielessä tasanteiden astiat voitaisiin tilapäisesti poistaa ja katsoa lisääntyykö roskaantuminen lähiympäristössä. Mikäli ihmiset oppivat kantamaan roskansa lähimmille astioille, tasanteiden astioita ei tarvitse palauttaa.

Kalastuksen ohjaaminen

Kalastuksen rajoittaminen

Pitkäkoski on suosittu kalastuspaikka, koska se muodostaa yhden Helsingin harvoista koski- ja virtapaikoista. Kalastaminen on ollut Vantaan puolella sallittua luonnonsuojelualuetta perustettaessa. Valtaosa kalastajista lienee uistelijoita ja vähemmistö koskessa kahlaavia perhokalastajia (Matti Mielonen, suull. tiedonanto). Kalastuksen myötä rantakasvillisuus on melko kulunutta. Koskessa kahlaaminen tai siirtyminen toiselle rannalle kuluttavat vedenalaista kasvillisuutta ja muuttavat kalojen ja muiden vesieliöiden elinolosuhteita. Koskiluontoa ei ole tutkittu, eikä sen monipuolisuudesta tai kulutusvaikutuksista ole tarkempaa tietoa.

Mikäli koskessa kalastamisen suosio jatkuvasti kasvaa, kasvavat myös vaikutukset vesiluontoon. Kalastajille on hyödyksi pitää vesiluonnosta huolta, jotta kalojen kutu ja lisääntyminen onnistuu mahdollisimman hyvin. Toisaalta Vantaanjoella kalastettavien lajien kannat ovat lähes täysin istutusten varassa (Matti Mielonen, suull. tiedonanto). Kalaston ja vesiluonnon suojelun nimissä on syytä rajoittaa tai kieltää tiettyjä kalastusmuotoja Pitkäkoskella. Haittoja voidaan ehkä parhaiten lieventää koskikohtaisella kalastusluvalla. Ennen kalastuslupakiintiön vahvistamista olisi selvitettävä arvokalojen tuotto Pitkäkoskella, ettei ylikalastus heikentäisi esim. koskessa lisääntyvää taimenkantaa.

Pitkospuut

Ohjausryhmässä keskusteltiin keinoista suojata kulumisherkkää rantakasvillisuutta kalastajien tallaukselta. Päädyttiin kuitenkin ratkaisuun, jossa ei ryhdytä rakentamaan pitkospuita. Joen pinnan nopeat vaihtelut tekevät kiinnittämisestä vaikean eikä pitkospuita saada nostettua talveksi jyrkkien rantatörmien takia. Kyllästysainekäsiteltyä puuta ei myöskään ole suositeltavaa käyttää, koska aineita voi liueta herkkään koskiluontoon. Toiseksi, rannassa kulkevat pitkospuut houkuttelisivat rantaan uusia käyttäjäryhmiä kalastajien lisäksi.

Aikataulu

Seuraavassa on ehdotettujen hoitotoimenpiteiden luokitus kiireellisyysluokkiin ja alkutoimenpiteitä seuraavaan jatkuvaan hoitoon.

Ensisijaiset toimenpiteet

    - Luonnonsuojelualueen rajauksen uudelleen merkitseminen

    - Luvallisten polkujen merkitseminen ja käytöstä poistuvien tukkiminen

    - Opastetaulujen uusiminen ja lisääminen

Seuraavat toimenpiteet

    - Kaiteen rakentaminen rantatörmän yläpuolelle

    - Lisärappujen rakentaminen rantaan

    - Kalastuksen ohjaamisen organisointi

    - Penkin ja jäteastioiden sijoittaminen alueelle tai sen viereen

    - Riukuaidan uusiminen tai toisen aidan rakentaminen

    - Kuvioilla 11-13 kasvavien kuusten poisto

Jatkuva hoito

    - Opasteiden ja rakenteiden kunnon seuraaminen ja kunnostus tarvittaessa

    - Jätehuolto, jäte-astioiden tyhjentäminen ja roskien kerääminen

    - Kalastuksen valvonta

    - Kuusettumisen estäminen

Kustannukset

Pitkäkosken rinnelehtojen luonnonsuojelualueen peruskunnostus ja tässä suunnitelmassa esitettyjen lisärakenteiden toteuttaminen on arvioitu rakennusvirastossa 95.000 euron kulueräksi.

Suurimman kustannuksen muodostaa alueen rajalle rakennettava riukuaita (n. 70.000 €). Aidan rakennusmateriaali on kerättävä metsistä ja veistettävä sopivaan muotoon. Veistämiseen tarvitaan alan ammattilaista.

Tarkistuslista

Alla on lueteltuna alueen hoitoon tarvittavat materiaalit ja työvaiheet. Suurin osa rakenteista on jo olemassa olevia, mutta niitä on tarpeen uusia seuraavalla 10 –vuotiskaudella.

Materiaalit

Luonnonsuojelualueen tolpat ja rauhoitustaulut

Sisäänkäyntien infotaulut 3 kpl

Pääopastetaulu 1 kpl

Polkujen merkit ja viitat, aluksi muovinauhat, myöhemmin kauniit opasteet

Pyörätelineet 3 kpl

Penkki 1 kpl

Jäte-astiat 2 kpl, tarvittaessa 4 kpl

Aitamateriaali, riuku tai muu

Pitkospuut

Portaat rantaan

Työmenekki kertaluonteinen

- luonnonsuojelualueen rajatolppien pystyttäminen

- polkujen merkinnät

- opastetaulujen suunnittelu, rakentaminen ja pystyttäminen

- jäteastioiden sijoitus

- portaiden rakentaminen

Jatkuvan hoidon työmenekki

- polkujen merkintöjen kunnon seuraaminen ja kunnostus

- rakenteiden huolto

- jätehuolto ja roskien kerääminen

- kaatuneiden puiden siirto poluilta

- Kuninkaantammentien varren puiden kunnon tarkistus vuosittain

- Kuninkaantammentien varren ja pellon reunojen vaaraa aiheuttavien puiden kaato ls-alueelle

- kalastuksen valvonta

Seuranta

Kulumisen seuranta

Polkuverkoston leviämistä seurataan. Polkujen leveyttä mitataan, koska levenevät polut kertovat käyttöpaineen noususta.

Mikäli alueelle syntyy uusia luvattomia polkuja, ne tukitaan mahdollisimman nopeasti risuilla ja maapuilla. Mikäli käyttöpaine on selvästi polkuverkostoa suurempi, mietitään uusia keinoja käytön ohjaamiseksi, mm. poluston kehittäminen ls-alueen lähimetsissä tai uusien polkujen avaaminen ls-alueella.

Roskaantumista ja jäte-astioiden tyhjennysväliä seurataan. Tarvittaessa jäte-astioita tyhjennetään useammin tai uusia suurempia astioita sijoitetaan alueelle. Syväsäiliö Molokin tilavuus on maanpäällistä näkyvää astiaa huomattavasti suurempi, jonka ansiosta tyhjennysväliä voidaan jopa harventaa. Molok- säiliö tulisi sijoittaa kuitenkin arvokkaan lehtoalueen ulkopuolelle, koska se kaivetaan syvälle maahan.

Rakenteiden korjaus

Rakenteet ja opasteet tarkistetaan vähintään kahdesti vuosittain.

Rikkoontuneet tai kuluneet rakenteet korjataan mahdollisimman nopeasti kulumisen ja uusien polku-urien muodostumisen estämiseksi.

Seurantatutkimukset

Pitkäkosken koskiluonto on arvokas kokonaisuus, joka koostuu kalastosta, koskessa elävistä muista eläimistä ja kasvillisuudesta. Koskiluontoa ei kuitenkaan ole tutkittu kokonaisvaltaisesti, mutta tiedetään että koskessa tai sen alapuolella esiintyy vaarantunutta ja luonnonsuojelulain 49 § nojalla suojeltua vuollejokisimpukkaa (Ilmari Valovirta, kirj. tiedonanto). Kosken arvoa olisi syytä tutkia koskiluontoselvityksellä.

Kuva 4. Pitkäkosken virran jakava saari on vehmas. S. Pimenoff.

Pitkäkosken kuusikkoon on perustettu metsäkasvillisuuden seuranta-alat. Alat ovat 1 m2 kokoisia ja niitä on joitakin Pitkäkosken suojelualueella. Seuranta on aloitettu 1990-luvulla, aloja on tutkittu uudestaan 1990-loppupuolella, ja vuonna 1998 perustettiin myös uusia aloja. Seurannassa huomattiin, että kasvillisuus on pysynyt muuttumattomana tai se on muuttunut hyvin hitaasti (Vesa Koskikallio, suull. tiedonanto). Tulos on odotettavissa, mikäli ala sattuu osumaan täysikäiseen kuusikkoon, jossa ei ole tapahtunut muutoksia latvuskerroksessa.

Kasvillisuuden seuranta on toissijainen tutkimuskohde, kun resursseja on niukasti. Ensisijaisesti resursseja olisi käytettävä Pitkäkosken ja Ruutinkosken koskiluonnon tutkimiseen, koska tietoa niistä ei ole ja kalastuspaine tullee lisääntyvän asukasmäärän takia nousemaan.

Lähteet

Alanen, A., Leivo, A., Lindgren, L. & Piri, E. 1995: Lehtojen hoito-opas. — Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, Sarja B 26. ISBN 951-53-0394-X

Helsingin kaupunki 1995: Pitkäkosken rinnelehdot. Hoito- ja käyttösuunnitelma 1996-2006. — Julkaisematon, laatinut Tiia Stén, Helsingin ympäristökeskus. 13 s. + 7 liitettä.

Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. ja Uotila, P. (toim.) 1998: Retkeilykasvio. — Yliopistopaino, Helsinki. 656 s. ISBN 951-45-8166-0

Jokela, J., Klinga, J. & Kangas, K. 2004: Haltialan suunnittelualueen linnusto 2004. –Julkaisematon, Biologitoimisto Venetvaara Ky, Helsingin ympäristökeskus. 6 s. 1 liite.

Kurtto, A. & Helynranta, L. 1998: Helsingin kasvit. Kukkivilta kiviltä metsän syliin. –Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Yliopistopaino. 400 s. ISBN 951-570-406-5

Kuusipalo, J. 1996: Suomen metsätyypit. — Kirjayhtymä Oy. Rauma. 144 s. ISBN 951-26-3892-4

Laine, J. & Vasander, H. 1998: Suotyypit. — Kirjayhtymä Oy. Hämeenlinna. 80 s. ISBN 951-26-3396-5

Luontotietojärjestelmä 2004: Helsingin kaupungin ympäristökeskus, luontotietojärjestelmä (poiminta 4.5.2004, arvokkaat kasvisto- ja kasvillisuuskohteet, linnustollisesti arvokkaat kohteet, lepakkokohteet). Ote Pitkäkosken ls-alueesta.

Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus 2000. – Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. ISBN 951-37-3594-X

Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunnan mietintö, I ja II. Komiteamietintö 1985:43. ISBN (osa) 951-46-7835-4

Uudenmaan ympäristökeskus 2004: Vantaanjoki, FI0100104, Natura-alueen esittely. http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=94086&lan=fi. Päivitetty 6.9.2004, viitattu 19.3.2005.

Valovirta, I. 2005: Vantaanjoki vuollejokisimpukan (Unio crassus)

elinympäristönä. - Luonnontieteellinen keskusmuseo, Eläinmuseo. Helsinki. 7 s., 8 liitettä.

Väisänen, R. A., Koskimies, P & Lammi, E. 1998: Muuttuva pesimälinnusto. — Otava, Helsinki. 567 s. ISBN: 951-1-12663-6

Tiedonannot

Jari Jokela, Biologitoimisto Venetvaara Ky, sähköpostiviesti koskien linnustolaskentoja. 1.7.2004.

Vesa Koskikallio, HKR, suullinen tiedonanto: Kasvillisuuden seuranta-alat Pitkäkoskella. 16.3.2005.

Matti Mielonen, Liikuntavirasto, suullinen tiedonanto: Pitkäkosken ja Ruutinkosken käyttö kalastukseen. 3.1.2005.

Liite 1. Pitkäkosken rinnelehdon luonnonsuojelualueen lajilista

Lista kattaa havaitut lajit, se ei ole kattava lista kaikista alueella esiintyvistä lajeista.

Putkilokasvit

Lihavoidut nimet on katsottu huomionarvoisiksi, koska ne ovat pääkaupunkiseudulla harvinaisia tai muuten vaateliaita lajeja. Useat huomionarvoisista on luokiteltu harvinaiseksi Kurton listassa, jolloin niiden harvinaisuusluokka mainitaan lajin jälkeen esim. H (Helsingissä) NT (silmälläpidettävä) tai VU (vaarantunut). Lehmus, saarni, vuorijalava, tuomipihlaja ja koiranheisi ovat mitä ilmeisimmin istutettua alkuperää.

Tieteellinen	Suomi	Ruotsi

Acer platanoides	vaahtera	lönn

Actaea spicata	mustakonnanmarja	trolldruva	H NT

Aegopodium podagraria	vuohenputki	kirskål

Agrostis capillaris 	nurmirölli	rödven

Alchemilla sp.	poimulehti	daggkåpa

Alisma plantago-aquatica	ratamosarpio	svalting

Alnus incana	harmaaleppä	gråal

Amelanchier sp.	tuomipihlaja	häggmispel

Anemone nemorosa 	valkovuokko	vitsippa

Anemone ranunculoides	keltavuokko	gulsippa	H VU

Anthoxanthum odoratum 	tuoksusimake	vårbrodd

Anthriscus sylvestris 	koiranputki	hundkäx

Arctium tomentosum	seittitakiainen	ullig kardborre

Aster x salignus	pajuasteri	videaster

Athyrium filix-femina	hiirenporras	majbräken

Betula pendula	rauduskoivu	vårtbjörk

Calamagrostis arundinacea	metsäkastikka	piprör

Calamagrostis canescens	viitakastikka	grenrör

Calamagrostis epigejos 	hietakastikka	bergrör

Calamagrostis purpurea	korpikastikka	brunrör

Caltha palustris 	rentukka	kabbleka

Calystegia sepium	karhunköynnös	snårvinda

Campanula patula	harakankello	ängsklocka

Campanula rotundifolia	kissankello	liten blåklocka

Caragana arborescens	siperianhernepensas	sibirisk ärtbuske

Cardamine amara	purolitukka	bäckbräsma

Cardamine pratensis ssp. paludosa 	rantaluhtalitukka	kärrbräsma

Carex acuta	viiltosara	vasstarr

Carex digitata 	sormisara	vispstarr

Chrysosplenium alternifolium	kevätlinnunsilmä	gullpudra	H NT

Cicuta virosa	myrkkykeiso	sprängört

Cirsium helenioides	huopaohdake	brudborste, borsttistel

Convallaria majalis	kielo	liljekonvalj

Corylus avellana	pähkinäpensas	hassel

Crepis paludosa	suokeltto	kärrfibbla	H NT

Deschampsia cespitosa 	nurmilauha	tuvtåtel

Deschampsia flexuosa 	metsälauha	kruståtel

Dryopteris carthusiana	metsäalvejuuri	skogsbräken

Dryopteris filix-mas	kivikkoalvejuuri	träjon

Elymus caninus	koiranvehnä	lundelm

Epilobium adenocaulon	amerikanhorsma	amerikansk dunört

Epilobium montanum	lehtohorsma	bergdunört

Equisetum arvense	peltokorte	åkerfräken

Equisetum pratense	lehtokorte	ängsfräken

Equisetum sylvaticum	metsäkorte	skogsfräken

Filipendula ulmaria 	mesiangervo	älggräs

Fragaria vesca 	ahomansikka	smultron

Fraxinus excelsior	saarni	ask

Galium palustre 	rantamatara	vattenmåra

Geranium sylvaticum	metsäkurjenpolvi	skogsnäva

Geum rivale	ojakellukka	humleblomster

Geum urbanum	kyläkellukka	nejlikrot

Glechoma hederacea	maahumala	jordreva

Gymnocarpium dryopteris	metsäimarre	ekbräken

Hepatica nobilis 	sinivuokko	blåsippa

Hieracium sp.	keltano	fibbla

Hypericum maculatum 	särmäkuisma	fyrkantig johannesört

Impatiens noli-tangere	lehtopalsami	springkorn

Iris pseudacorus	kurjenmiekka	svärdslilja

Juncus effusus	röyhyvihvilä	veketåg

Lathyrus vernus	kevätlinnunherne	vårärt

Lonicera xylosteum	lehtokuusama	skogstry

Luzula pilosa	kevätpiippo	vårfryle

Lychnis flos-cuculi	käenkukka	gökblomster

Lysimachia vulgaris	ranta-alpi	strandlysing

Maianthemum bifolium	oravanmarja	ekorrbär

Matteuccia struthiopteris	kotkansiipi	strutbräken

Melampyrum pratense	kangasmaitikka	ängskovall

Melampyrum sylvaticum	metsämaitikka	skogskovall

Melica nutans 	nuokkuhelmikkä	bergslok

Milium effusum	tesma	hässlebrodd

Moehringia trinervia	lehtoarho	skogsnarv

Myosotis scorpioides	luhtalemmikki	förgätmigej

Oxalis acetosella	käenkaali	harsyra

Paris quadrifolia	sudenmarja	trollbär

Petasites hybridus	etelänruttojuuri	pestrot

Phalaris arundinacea	ruokohelpi	rörflen

Phegopteris connectilis	korpi-imarre	hultbräken

Picea abies 	kuusi	gran

Pinus sp.	mänty	tall

Pinus sylvestris 	metsämänty	tall

Plantago major ssp. major	kyläpiharatamo	groblad

Poa annua 	kylänurmikka	vitgröe

Poa nemoralis	lehtonurmikka	lundgröe

Populus tremula 	haapa	asp

Potentilla erecta 	rätvänä	blodrot

Prunella vulgaris	niittyhumala	brunört

Prunus padus	tuomi	hägg

Pulmonaria obscura	imikkä	lungört	H NT

Quercus robur	tammi	ek

Ranunculus acris	niittyleinikki	smörblomma

Ranunculus repens 	rönsyleinikki	revranunkel

Rhamnus frangula	paatsama	brakved

Ribes alpinum	taikinamarja	degbär

Ribes nigrum	mustaherukka	svarta vinbär, tistron

Ribes sp.	herukka	vinbär

Rorippa palustris	rantanenätti	sumpfräne

Rorippa sylvestris	rikkanenätti	strandfräne

Rosa dumalis	orjanruusu	nyponros

Rubus idaeus 	vadelma	hallon

Rubus saxatilis	lillukka	stenhallon, stenbär

Salix caprea	raita	sälg

Salix myrsinifolia	mustuvapaju	svartvide

Salix phylicifolia	kiiltopaju	grönvide

Sambucus racemosa	terttuselja	druvfläder

Scirpus sylvaticus	korpikaisla	skogssäv

Scrophularia nodosa	syyläjuuri	flenört

Sedum telephium 	isomaksaruoho	kärleksört

Solanum dulcamara 	punakoiso	besksöta

Solidago virgaurea	kultapiisku	gullris

Sorbus aucuparia 	pihlaja	rönn

Sparganium erectum	haarapalpakko	stor igelknopp

Stachys palustris	peltopähkämö	knölsyska

Stachys sylvatica	lehtopähkämö	stinksyska	H VU

Stellaria graminea 	heinätähtimö	grässtjärnblomma

Stellaria holostea	kevättähtimö	buskstjärnblomma

Stellaria nemorum	lehtotähtimö	nordlundarv

Symphytum officinale	rohtoraunioyrtti	vallört

Taraxacum sp.	voikukka	maskros

Thalictrum flavum	keltaängelmä	ängsruta

Tilia sp.	lehmus	lind

Trientalis europaea	metsätähti	skogstjärna

Tussilago farfara	leskenlehti	hästhov

Ulmus glabra	vuorijalava	skogsalm

Urtica dioica 	nokkonen	brännässla

Vaccinium myrtillus 	mustikka	blåbär

Vaccinium vitis-idaea 	puolukka	lingon

Valeriana officinalis 	rohtovirmajuuri	läkevänderot

Veronica longifolia	rantatädyke	strandveronika

Veronica officinalis 	rohtotädyke	ärenpris

Viburnum opulus	koiranheisi	olvon

Viola riviniana	metsäorvokki	skogsviol

Viola tricolor	keto-orvokki	styvmorsviol

Muut eläimet

Lajeista on tieto Luontotietojärjestelmässä (Luontotietojärjestelmä 2004).

Lajin perässä mainitaan luontodirektiivin liite, jossa lajit on mainittu.

Eptesicus nilssoni 	pohjanlepakko 	nordisk fladdermus	IV

Myotis daubentoni 	vesisiippa 	vattenfladdermus	IV

Nyctalus noctula 	isolepakko	stor fladdermus	IV

Lutra lutra	saukko	utter	II

Unio crassus	vuollejokisimpukka	tjockskalig målarmussla	IV

Linnut

Seuraava lintulajilista on raportista:

Jokela, J., Klinga, J. & Kangas, K. 2004: Haltialan suunnittelualueen linnusto 2004. –Julkaisematon, Biologitoimisto Venetvaara Ky, Helsingin ympäristökeskus. 6 s. 1 liite.

Taulukko 2: Haltialan ulkoilualueen suunnittelualueen kartoituslaskennoissa löydetyt reviirit.

Tutkimusalue = Pitkäkosken rinnelehdon, Haltialan aarnialueen, luonnontilaan jätettävän ja suojametsäalueen käsittävä suunnittelualue.

Laskenta-alue = tutkimusalueen sisältävä laajempi ympäristömuuttujien perusteella rajattu varsinainen laskenta-alue.

X = laji havaittu lennossa laskentojen aikana.

Suojelustatus = lajin suojeluarvoluokitus EU:n lintudirektiivin ja kansallisen uhanalaisuusluokituksen mukaan. DIR = EU:N lintudirektiivin liitteessä 1 mainittu laji, jonka elinympäristöjä on suojeltava erityistoimin. VU = Kansallisessa uhanalaisuustarkastelussa uhanalaiseksi vaarantuneeksi luokiteltu laji, NT = silmälläpidettävä laji, * = laji on alueellisesti uhanalainen Suomessa hemiboreaalisella alueella, EVA = Suomen erityisvastuulaji, jonka Euroopan kannasta noin 15% pesii Suomessa.

|  |  | pesivää paria |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Laji | lyhenne | laskennoissa | laskenta- | tutkimusalueella | suojelu- |
|  | kartassa | kaikkiaan | alueella | yhteensä | aarnialue | rinnelehto | muu alue | status |
| sinisorsa | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| kanahaukka | Kh | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| pyy | Py | 5 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | DIR |
| metsäviklo | Mv | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - |
| rantasipi | Rs | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | EVA |
| lehtokurppa | Lk | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| uuttukyyhky | U | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| sepelkyyhky | Sk | 6 | 5 | 3 | - | - | 3 | - |
| palokärki | - | X | X | - | - | X | - | DIR |
| käpytikka | K | 6 | 6 | 6 | 1 | - | 5 | - |
| pikkutikka | - | 1 | - | - | - | - | - | VU* |
| kiuru | Ki | 2 | - | - | - | - | - | - |
| metsäkirvinen | Mk | 10 | 8 | 6 | 2 | - | 4 | - |
| peukaloinen | Pa | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | - |
| rautiainen | Ra | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | - |
| punarinta | Pr | 20 | 16 | 14 | 2 | 1 | 11 | - |
| satakieli | Sa | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| laulurastas | L | 10 | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | - |
| punakylkirastas | Pk | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | - |
| räkättirastas | R | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - |
| mustarastas | M | 26 | 22 | 21 | 5 | 2 | 14 | - |
| lehtokerttu | Le | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| mustapääkerttu | Mu | 5 | 4 | 4 | - | 1 | 3 | - |
| hernekerttu | He | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| pensaskerttu | Pe | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| kultarinta | Kr | 1 | - | - | - | - | - | - |
| pajulintu | Pl | 12 | 11 | 7 | - | 2 | 5 | - |
| sirittäjä | Si | 35 | 33 | 32 | 10 | - | 22 | - |
| hippiäinen | H | 27 | 24 | 21 | 7 | 1 | 13 | - |
| harmaasieppo | Hs | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| pikkusieppo | Ps | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | NT*, DIR |
| kirjosieppo | Ks | 6 | 5 | 4 | 2 | - | 2 | - |
| talitiainen | T | 23 | 22 | 19 | 6 | 2 | 11 | - |
| kuusitiainen | Ku | 6 | 6 | 5 | 1 | - | 4 | - |
| sinitiainen | S | 18 | 18 | 16 | 7 | - | 9 | - |
| töyhtötiainen | Tö | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| puukiipijä | Pu | 10 | 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | - |
| närhi | N | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| korppi | - | X | X | - | - | X | - | - |
| peippo | P | 96 | 87 | 76 | 21 | 7 | 48 | - |
| viherpeippo | Vp | 9 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | - |
| vihervarpunen | Vv | 6 | 5 | 5 | 1 | - | 4 | - |
| punatulkku | Pt | 1 | - | - | - | - | - | - |
| nokkavarpunen | No | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | NT |
| keltasirkku | Ke | 3 | 1 | - | - | - | - |  |
| yhteensä |  |  |  |  |  |  |  |  |
| reviirejä |  | 391 | 340 | 300 | 84 | 27 | 189 |  |
| lajeja |  | 43 | 38 | 35 | 22 | 16 | 29 |  |