19

LAUSUNTO VARTIOKYLÄN YLÄASTEEN PERUSPARANNUKSEN HANKESUUNNITELMASTA

Opev 2009-710

Opetuslautakunta päättänee antaa Vartiokylän yläasteen perusparannuksen 15.5.2009 päivätystä hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Pöytäkirjanote kiinteistöviraston tilakeskukselle (Irmeli Grundström).

Lisätiedot:
Savelainen Marketta, johtava arkkitehti, puhelin 310 86363

| LIITE | Vartiokylän yläasteen perusparannuksen hankesuunnitelma 15.5.2009 |
| --- | --- |

./.	Kiinteistöviraston tilakeskus pyytää kirjeellään 11.8.2009 lausuntoa Vartiokylän yläasteen perusparannuksen 15.5.2009 päivätystä hankesuunnitelmasta.

Vartiokylän yläaste toimii osoitteessa Rusthollarintie 6. Oppilaita koulussa on yhteensä 424 luokka-asteilla 7-9 (syksy 2008), opettajia 36 ja muuta henkilökuntaa 9. Rakennuksen oppilaskapasiteetti on 356 yleisopetuksen oppilasta.

Perusparannushanke on käynnistetty sisäilman puutteiden takia. Näitä aiheuttaa mm. ylä- ja alapohjan kosteusvauriot sekä puutteellinen ilmanvaihto. Tiloihin liittyvät muutostarpeet ovat vähäisiä. Opetustiloja on perusparannettu 2000-luvulla. Suurimmat parannustarpeet ovat ruokahuollon tiloissa, kotitalouden ja tekstiilityön tiloissa sekä oppilaiden wc-tiloissa. Rakennuksen esteettömyyttä parannetaan ja energiatehokkuutta lisätään.

Hankesuunnitelma on tehty yhteistyössä tilakeskuksen ja opetusviraston kanssa. Opetusvirastosta työhön on osallistunut johtava arkkitehti Marketta Savelainen ja Vartiokylän yläasteelta rehtori Heimo Huttunen. Tilakeskuksesta hankkeeseen on osallistunut rakennuttajainsinööri Kari Pehkonen. Hankesuunnitelma on laadittu HKR-Rakennuttajan hankesuunnittelija Ritva Lappalaisen johdolla.

Hankesuunnitelma on esitelty opetusviraston työsuojelutoimikunnalle, jolla ei ollut huomautettavaa.

Laajuus perusparannuksen jälkeen on 3 425 hym2, 4 510 htm2 ja 5 222 brm2.

Investointikustannukset ovat 10 800 000 euroa (alv 0 %), 13 150 000 euroa (alv 22 %) THI=151,7.

Hanke on kiinteistöviraston tilakeskuksen talonrakennushankkeiden 2010–2014 rakentamisohjelmassa. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi opetusvirastolle varattavien vuosittaisten perusparannusmäärärahojen puitteissa.

Peruskorjauksen jälkeen kokonaisvuokra-arvio on 74 991,10 euroa kuukaudessa ja 898 933,20 euroa vuodessa (kokonaisvuokra 16,61 euroa/htm2), josta pääomavuokra on 13,76 euroa/htm2 ja ylläpitovuokra 2,85 euroa/htm2. Vuokran lisäys on 22 925,92 euroa/kk ja 275 111,04 euroa vuodessa. Lopullinen vuokra määritellään toteutuneiden kustannusten mukaan.

Perusparannuksen ajaksi hankitaan väistötiloiksi viipalerakennukset, joissa on n. 15 opetustilaa sekä lisäksi wc-kontteja. Rakentamisen aikana opetusvirasto maksaa nykyisen vuokran suuruista vuokraa. Tilakeskuksen arvion mukaan väistötiloista ei aiheudu vuokrakustannuksia perusparannuksen jälkeiseen vuokraan.

Muuttokustannuksia on arviolta 80 000 euroa. Kalustehankintoihin on arvioitu tarvittavan yhteensä 600 000 euroa, teknisen työn laitteisiin 131 000 euroa ja turvajärjestelmien laitteistolle 100 000 euroa vuodelle 2010.

Rakentaminen ajoittuu vuosille 2011–2012.

Terveysvaikutusten arviointi:

Perusparannus lisää fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Perusparannus tähtää koulurakennuksen rakenteiden ja järjestelmien korjaamiseen siten, että rakennuksessa on turvalliset ja terveelliset työskentelyolosuhteet.