Tietomallinnussuunnitelma

Tietomallinnussuunnitelma on osa Helsingin kaupungin asuntotuotannon (Att) tietomallinnuksen ohjekokonaisuutta.

Tietomallinnussuunnitelma

- Määräajoin päivitettävä

- Hankekohtainen

Raporttipohjat (Excel)

- Jatkuvasti päivitettävä

- Käyttötyökalu

Tietomalliohje

- Pysyvä

- Yleinen

Att:n tietomallintamisen ohjekokonaisuus

tämä asiakirja

Tietomallisuunnitelmaan kirjataan hankekohtaiset menettelytavat, vastuuhenkilöt ja aikataulut, joilla Att:n tietomalliohjeen vaatimukset, mallinnustehtävät ja mallien tarkastuspisteet toteutetaan hankkeessa. Tietomallikoordinaattori ylläpitää suunnitelmaa ja päivittää sitä sovittujen muutosten mukaisesti.

Tietomallinnussuunnitelmassa kaikki punaisella kirjatut asiat on tarkoitettu esimerkkikirjauksiksi tai ohjeiksi, jotka tietomallikoordinaattori poistaa tai korvaa hankekohtaisesti sovituilla kirjauksilla.

Tietomallinnussuunnitelman päivitysversio

| Version päivämäärä | Päivityssisältö |
| --- | --- |
| XX.XX.XXXX | Tarjouspyyntöaineiston mukana toimitettu versio |
| XX.XX.XXXX | Päivitetty perustiedot ja aikataulu aloituskokouksessa |

Yleistiedot hankkeesta:

| Tieto | Sisältö |
| --- | --- |
| Hankkeen nimi |  |
| Hanketyyppi | Uudisrakennus / Korjausrakennus / Muu |
| Toteutusmuoto | Kokonaisurakka / SR |

Tietomallintamisen vastuuhenkilöt

| Johtaminen | Henkilö | Sähköposti |
| --- | --- | --- |
| Att projektipäällikkö |  |  |
| Tietomallikoordinaattori |  |  |
| Pääsuunnittelija |  |  |

| Suunnittelijat | Henkilö | Sähköposti |
| --- | --- | --- |
| INV tietomallivastaava |  |  |
| ARK tietomallivastaava |  |  |
| RAK tietomallivastaava |  |  |
| LVI tietomallivastaava |  |  |
| SÄH tietomallivastaava |  |  |
| Muut mallien käyttäjät | Henkilö | Sähköposti |
| Elinkaarikonsultti |  |  |

Projektipankkikäytännöt

| Projektipankkikäytännöt ja sijainnit |  |
| --- | --- |
| Projektipankki / Projekti | Sokopro / Heka Xxxxxx ER |
| Työmallikansiot | Tiedostot/05 Suunnittelu/13 Tietomallit/ (suunnitteluala) |
| Yhdistelmämallin kansio | 05 Suunnittelu/13 Tietomallit/01 Yhdistelmämallit |
| Vaadittu IFC tiedostoversio | IFC 4x3 |

| Erillisinä tiedostoina toimitettavat kokonaisuudet |  |
| --- | --- |
| Rakennuspaikan malli (TONTTI) | Arkkitehti toimittaa rakennuspaikan mallin omana rakennuksista erotettuna tiedostona. |
| Suunnittelualojen mallit (INV, ARK, RAK, LVI, SÄH) | Kukin suunnitteluala toimittaa oman mallinsa, muiden suunnittelualojen osia ei sisällytetä malliin. |
| Rakennuksen mallit (RAK01, RAK01, jne.) | Kukin tontilla oleva suunniteltava rakennus toimitetaan omana tiedostonaan |
| Purkumallit (PURKU) | Mahdolliset purkumallit toimitetaan erillisinä tiedostoina sisältäen ainoastaan purettavat osat. |

| Nimeämisperiaatteet |  |
| --- | --- |
| Tiedoston nimeämisperiaate | HANKE_OSAPUOLI_OSAMALLI.tiedostomuoto |
| Hankkeen nimen lyhenne | XXXX |
| Suunnittelualojen lyhenteet | INV, ARK, RAK, LVI, SÄH |
| Osamallien lyhenteet |  |

Päivitetyt mallit tallennetaan projektipankkiin aina samalla nimellä eikä siihen lisätä päivämäärää tai versionumeroa.

Koordinaatistot

| Kaupungin koordinaattijärjestelmä |  |
| --- | --- |
| Kaupungin koordinaattijärjestelmä | ETRS-GK25 |
| Korkeusjärjestelmä | N2000 |

Mallinnus tehdään projektikoordinaatistoon, jonka siirto kaupungin koordinaatistoon on seuraava:

| Vastinpisteet projektikoordinaatistossa | Northing (Y) | EASTING (X) |
| --- | --- | --- |
| Vastinpisteen 1 koordinaatit | YYYYY.YYY | XXXXX.XXX |
| Vastinpisteen 2 koordinaatit | YYYYY.YYY | XXXXX.XXX |
| Vastinpisteet kaupungin koordinaatistossa | Northing (Y) | EASTING (X) |
| Vastinpisteen 1 koordinaatit | YYYYY.YYY | XXXXX.XXX |
| Vastinpisteen 2 koordinaatit | YYYYY.YYY | XXXXX.XXX |

Kerros- ja lohkojako

| Malli ja lohko | Kerroksen nimi | Korkoasema |
| --- | --- | --- |
| Lohko A | Merenpinta +0.000 | 0,000 |
|  | A0 kerros +0.600 | 0,600 |
|  | A1 kerros +3.945 | 3,945 |
|  | A2 kerros +6.745 | 6,745 |
| Lohko B | Merenpinta +0.000 | 0,000 |
|  | B0 kerros +0.600 | 0,600 |
|  | B1 kerros +3.945 | 3,945 |
|  | B2 kerros +6.745 | 6,745 |
|  | B3 kerros +9.545 | 9,545 |
|  | B4 kerros +12355 | 12,355 |

Kommunikointikäytännöt

Ohje: Tietomallikoordinaattorin johdolla sovitaan tietomallihuomioiden kommunikointikäytäntö. Suositellaan käytettäväksi kommunikointiin pilvipohjaisia palveluita.

| Mallien yhdistäminen ja kommunikointialustat |  |
| --- | --- |
| Ohjelmisto tai palvelu mallien yhdistämiseen | Esim. Dalux, Trimble Connect, Autodesk construction cloud, BIM Collab, Solibri. |
| Raportointiformaatti | BCF, PDF ja/tai raportointi suoraan yhdistelmämallissa |
| Kommentointimenettely | BCF, PDF ja/tai kommentointi suoraan yhdistelmämallissa |

Aikataulu ja tarkastuspisteet

| Suunnittelukokous | Tavoite | Mallit pankissa | Yhdistelmämalli ja tarkastusraportti |
| --- | --- | --- | --- |
| XX.XX.20XX | Tietomallinnussuunnitelman täyttö | XX.XX.20XX | XX.XX.20XX |
| XX.XX.20XX |  |  |  |
| XX.XX.20XX | Tarkastuspisteen 1 hyväksyntä |  |  |
| XX.XX.20XX |  |  |  |
| XX.XX.20XX (TP-2) | Tarkastuspisteen 2 hyväksyntä |  |  |
| XX.XX.20XX |  |  |  |
| XX.XX.20XX (TP-3) | Tarkastuspisteen 3 hyväksyntä |  |  |
| XX.XX.20XX |  |  |  |
| XX.XX.20XX (TP-4) | Tarkastuspisteen 4 hyväksyntä |  |  |
| XX.XX.20XX |  |  |  |
| XX.XX.20XX (TP-5) | Tarkastuspisteen 5 hyväksyntä |  |  |
| XX.XX.20XX |  |  |  |
| XX.XX.20XX (TP-6) | Tarkastuspisteen 6 hyväksyntä |  |  |
| XX.XX.20XX |  |  |  |
| XX.XX.20XX (TP-7) | Tarkastuspisteen 7 hyväksyntä |  |  |